PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 
TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO RENGTI PLUNGĖS MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANĄ  IR LĖŠŲ SKYRIMO

2015 m. liepos 30 d. Nr.T1-219

Plungė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 ir 33 punktais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253,  9.1 punktu ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 3-108 (1.5E) „Dėl Darnaus judumo mieste planų rengimo gairių patvirtinimo“, Plungės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Pritarti:

1. 1. Plungės miesto darnaus judumo plano rengimui;

1. 2. Pridedamai Plungės miesto darnaus judumo plano techninei užduočiai.

2. Pavesti Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriui teikti derinti Plungės miesto darnaus judumo plano techninę užduotį Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai.

3. Skirti iš Savivaldybės biudžeto (paskolos) lėšas Plungės miesto darnaus judumo planui parengti.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras					   Audrius Klišonis

PRITARTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2015 m. liepos 30 d.

sprendimu Nr.T1-219

PLUNGĖS MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO RENGIMO  TECHNINĖ UŽDUOTIS

Plano objektas - Plungės miesto susisiekimo sistemos darnaus judumo plano parengimas (toliau – Judumo planas).

Plano tikslas:

1. Užtikrinti Plungės miesto gyventojų ir miesto pakraščiuose gyvenančių gyventojų, turistų ir įmonių susisiekimo poreikius, sukuriant integruotą įvairių transporto rūšių susisiekimo sistemą, grįsta duomenimis paremtais sprendiniais bei išmaniosiomis technologijomis.

2.Siekti, kad susisiekimo sistemos sprendiniai atitiktų tvarumo, ekonominio gyvybingumo socialinės lygybės, sveikatos ir aplinkos kokybės poreikių suderinamumo reikalavimus.

3. Užtikrinti racionalų ir veiksmingą susisiekimo infrastruktūros ir viešojo transporto maršrutinį tinklo panaudojimą, nustatant racionaliausias ir ekonomiškai pagrįstas  miesto urbanistinės plėtros kryptis, darbo vietų kūrimą šalia gyvenamųjų rajonų.

4.Gerinti eismo saugą ir saugumą, didinti aplinkos patrauklumą ir gyvenimo kokybę. Mažinti oro taršą ir energijos vartojimą, mažinat lengvųjų automobilių eismą, tranzitinio transporto eliminavimą iš miesto centrinės dalies.

5.Įgyvendinti baltosios knygos rekomendacijas miestų transporto srityje.

Plano turinys:

1. Esamos judumo situacijos mieste analizė.

2. Teminių dalių analizė.

3. Judumo mieste variantai iki 2030 m. ir ekonominis vertinimas.

4. Judumo veiksmų planas iki 2020 m. ir ekonominis vertinimas.

Planavimo reikalavimai. Judumo planas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 3-108 (1.5 E) „Dėl Darnaus judumo mieste planų rengimo gairių patvirtinimo“, Europos komisijos 2013 m. gruodžio 23 d. parengtu Komisijos komunikatu Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir regionų komitetui „Konkurencingos efektyvių išteklių naudojimu grindžiamos judumo sistemos mieste kūrimas“ Nr. 18136/13 (KOM (2013)913galutnis), 2011m. kovo 28 d. Europos Komisijos baltąja knyga „Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyvių išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos kūrimas“ (KOM (2011) 177 galutinis) ir Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014—2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014 – 2022 metų programos patvirtinimo“, Plungės rajono tarybos 2008 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. T1-139 patvirtintais Plungės rajono ir Plungės miesto teritorijų bendraisiais planais, 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T1-256 patvirtinto „Plungės miesto ir jo prieigų transporto srautų ir infrastruktūros specialusis planas“ ir 2011 m. sausio 27 d. Plungės rajono tarybos sprendimu  Nr.T1-1 (Savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. T1-4 redakcija) patvirtintu Plungės rajono savivaldybės 2010-2020 metų strateginiu plėtros planu.

Plano rengimo ir vykdymo organizatorius – Plungės rajono savivaldybės administracija.

1. JUDUMO plano rengimo etapai

1.1. Esamos judumo situacijos mieste analizė

1.1.1 Miesto ir priemiestinės zonos transportinis rajonavimas, gyventojų ir darbo, mokymosi vietų skaičius ir sklaida, turistinių vietų žemėlapis, turizmo (įskaitant trumpalaikį) transportinis aprūpinimas skirtingomis transporto rūšimis. Gyventojų ir darbo vietų kaitos tendencijos transportiniuose rajonuose.

1.1.2 Miesto transporto priemonių parko analizė, ekologiškų transporto priemonių parko analizė ir tendencijos. Automobilizacijos ir motorizacijos lygis atskirose miesto zonose/transportiniuose rajonuose.

1.1.3 Gyventojų bendro ir transportinio judumo nustatymas apklausos būdu, gyventojų kelionių struktūra, pasiekiamumas, ryšių tarp transportinių rajonų nustatymas, ryšių matricos sudarymas. Gyventojų judumo tendencijos pagal transportinius rajonus.

1.1.4 Skirtingų transporto rūšių keleivių srautų tyrimai, analizė ir tendencijos viešojo transporto maršrutiniame tinkle pagal atskirus maršrutus ir transporto rūšis. Užmiesčio keleivių srautų visų transporto rūšių analizė.

1.1.5 Transporto srautų ir automobilių ridos tyrimai, analizė ir tendencijos miesto magistralinių gatvių ir dviračių tinkle. Transporto srauto struktūra, pasiskirstymas paros bėgyje ir sezoniškumo koeficientai.  Silpniausių tinklo grandžių (sankryžų) nustatymas.

1.1.6 Transporto srautų greičio tyrimai miesto magistralinėse gatvėse rytinio ir vakarinio piko valandomis, spūsčių vietų nustatymas. Sunkiojo krovininio transporto tranzito vietų nustatymas, gatvių apkrovimas ir ryšiai su užmiesčio keliais, priemiestinė zona.

1.1.7 Transporto rūšių sąveikumo tyrimai (kelių-geležinkelių, kelių-vandens (atvykstamasis turizmas kruiziniais laivais per Klaipėdą).

1.1.8 Įskaitinių eismo įvykių auditas ir „juodųjų dėmių“ nustatymas miesto transportiniuose rajonuose  pagal galiojančią metodiką.

1.1.9 Esamos parkavimo sistemos būklės analizė, nustatant stovėjimo vietų užpildymą, jų plėtros poreikį, zonas, kuriose eismas gali būti ribojamas.

1.1.10 Dviračių parkavimo sistemos būklės analizė, nustatant dviračių laikymo vietų poreikį.

1.1.11 Galiojančių teritorijų planavimo dokumentų, plėtros ir strategijų analizė.

1.1.12 SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių ) miesto susisiekimo sistemoje analizė.

1.2. Teminių dalių analizė

1.2.1 Viešojo transporto skatinimas:

Viešojo transporto maršrutinio tinklo plėtros schema, įvertinant esamą apkrovimo lygį ir situaciją.

1.2.1.1 Esamų maršrutų perskirstymas ar naujos transporto rūšies įvedimo būtinybės nustatymas, atsižvelgiant į gyventojų poreikius ilgalaikėje perspektyvoje.

1.2.1.2 Viešojo transporto parko atnaujinimo galimybės, visų transporto rūšių integracija į vieno bilieto sistemą, naujų bilietų rūšių ir tarifų pasiūlymai.

1.2.1.3 Viešojo transporto sąveikos su privačiu transportu sistemos Park & Ride, Bike & Ride diegimas. Reikalingos susisiekimo infrastruktūros ir finansavimo poreikis.

1.2.1.4 Reikalingos susisiekimo infrastruktūros ir finansavimo poreikis.

1.2.1.5 Vaizdo stebėjimo kamerų tinklo diegimo analizė.

1.2.1.6 Pasiūlymai viešojo transporto keleivių saugumui didinti, paslaugų teikimo/aptarnavimo kokybei didinti.

1.2.2  Bevariklio transporto integracija:

1.2.2.1 Gyventojų skatinimas kasdienėms darbo ar mokymosi kelionėms naudotis dviračiais ar eiti pėsčiomis, įrengiant tam patogias, atskirtas nuo transporto eismo, trasas ir trūkstamas jungtis, kurios fiksuotos magistralinių dviračių takų plėtros specialiajame plane.

1.2.2.2 Susisiekimo dviračių transportu gerinimo galimybės tarp geležinkelio stoties ir miesto centro. Esamų pėsčiųjų ir dviračių takų inventorizacija ir reikalingų lėšų poreikis jų rekonstrukcijai ir plėtrai.

1.2.2.3 Pateikiama ilgalaikė dviračių sistemos plėtros su nuomos ir remonto stotimis, Bike & Ride aikštelių įrengimo vietos, dviračių laikymo vietos prie  gyvenamųjų namų  ir darboviečių.

1.2.3 Modalinis transporto priemonių pasiskirstymas:

1.2.3.1 Įvertinami anketinės gyventojų apklausos būdu nustatyti kelionių tipai (dviračiais, pėsčiomis, lengvuoju automobiliu, viešuoju transportu, įmonės transportu) atskiruose miesto rajonuose ir priemiestyje.

1.2.3.2 Teikiamos rekomendacijos keisti keliavimo įpročius skatinant keliones aplinkos neteršiančiomis priemonėmis.

1.2.4 Eismo sauga ir saugumas:

1.2.4.1 Siekiant mažinti avaringumą ir iki 2020 m. perpus sumažinti įskaitinių eismo įvykių skaičių avaringiausiose vietose numatyti technines eismo saugumo priemones ar tinklo, eismo organizacijos  pertvarkymą, ypatingą dėmesį skiriant pėsčiųjų perėjoms ir sankryžoms.

1.2.4.2 Įvertinti Plungės rajono savivaldybės saugaus eismo komisijos darbo rezultatus ir pateikti veiklos gaires, nurodyti švietimo priemones, už kurių vykdymą būtų atsakina savivaldybė.

1.2.4.3 Įvertinti vaizdo stebėjimo priemonių, greičio matavimo ir kontrolės įrenginių tinklo plėtros apimtį.

1.2.5 Eismo organizavimo tobulinimas ir judumo paklausos valdymas:

1.2.5.1 Nagrinėjamas kompleksinių  kelionių aikštelių (Park & Ride, Bike & Ride)  tinklo formavimas, numatomas viešųjų dviračių nuomos sistemos (Bike sharing) plėtra šalia stočių. 1.2.5.2 Išskiriamos atskiros pėsčiųjų – dviratininkų gatvės ar zonos.

1.2.5.3 Teikti pažangaus eismo organizavimo sprendinius, kurie numatytų prioritetinį viešojo transporto eismą sankryžose ir sunkiai privažiuojamuose gatvių ruožuose piko valandomis.

1.2.6 Miesto logistika ir universalus dizainas ir specialiųjų poreikių turinčių žmonių įtrauktis:

1.2.6.1 Miesto logistikos efektyvumas siejant jį su taršos, triukšmo ir spūsčių mažinimu miesto centrinėje dalyje ir gyvenamuosiuose rajonuose nuo jų nukreipiant tranzitinius transporto srautus ir sunkųjį transportą.

1.2.6.2 Analizuojama miesto aplinkkelių plėtra ir jų tiesioginis ryšys su nacionaliniais ir transeuropiniais transporto koridoriais.

1.2.6.3 Optimizuojami miesto pramoninių rajonų transporto maršrutai.

1.2.6.4 Universalus dizainas ir specialiųjų poreikių turinčių žmonių įtraukimas.

1.2.6.5 Numatyti priemonių planą sudarant galimybes visiems miesto gyventojams naudotis transporto infrastruktūra ir susisiekimo sistema, naujai planuojant ar rekonstruojant infrastruktūrą ir taikant universalaus dizaino sprendinius žmonėms su specialiaisiais poreikiais.

1.2.6.6 Poreikių nustatymui pasitelkti visuomenės grupėms atstovaujančias bendruomenes ar kitas institucijas.

1.2.7 Alternatyvių degalų ir švaraus transporto skatinimas:

1.2.7.1 Siekiant iki 2030 m. dvigubai sumažinti degalais varomų automobilių naudojimą mieste, pateikti elektromobilių ar kitų alternatyviais degalais varomų transporto priemonių parko ir jų įkrovimo/papildymo stotelių principinę schemą.

1.2.7.2  Įvardinti skatinimo priemones naudotis elektromobiliais.

1.2.7.3 Numatyti viešojo transporto ekologizavimo poreikį ir galimybes.

1.2.8 ITS diegimo mieste poreikio vertinimas:

1.2.8.1 Intelektinių transporto sistemų diegimo analizė transporto ir judumo politikos srityje.

1.2.8.2 Šviesoforinio valdymo centras, vairuotojų informavimo sistema, radarai.

1.2.8.3 Didžiųjų duomenų gavimo ir integracijos iš įvairių šaltinių galimybių analizė, taip pat jų panaudojimo galimybės: analitikos įrankiai, eismo prognozavimo sprendimai, eismo planavimo ir valdymo kokybės gerinimas.

1.2.8.4 Įvykių miesto gatvėse ir kitos eismo informacijos rinkimo ir sklaidos analizė.

1.2.8.5 Sumanių informavimo sistemų viešojo transporto stotelėse ir transporto priemonėse įrengimo galimybės silpnaregių/aklųjų informavimui ir saugumui didinti.

1.2.8.6 Automatinio šviesoforo reguliavimo, suteikiant prioritetą šviesoforais reguliuojamose sankryžose, viešojo transporto priemonėms įrengimo galimybės.

1.2.8.7 Eismo sąlygų ir srauto stebėjimo vaizdo kamerų tinklo plėtra.

1. 3 Judumo mieste variantai  iki 2030 m. ir ekonominis vertinimas

1.3.1 Transporto ir keleivių srautų modeliavimo variantai 2030 metams su reikiamos susisiekimo infrastruktūros planais. Techninis, ekonominis ir ekologinis variantų palyginimas.

1.3.2 Transporto, dviračių srautų modeliavimo variantai 2030 metams su reikiamos susisiekimo infrastruktūros planais. Vienas iš variantų – eismo reguliavimas pagal viešojo transporto prioritetus atskirose gatvėse  ar jų ruožuose. Tranzitinio ir sunkiojo transporto perspektyvinis eismo organizavimo planas 2030 m.

1.3.3 Eismo saugos modeliavimo variantai 2030 metams numatant technines eismo saugumo priemones ar tinklo, eismo organizacijos  pertvarkymą, ypatingą dėmesį skiriant pėsčiųjų perėjoms ir sankryžoms.

1.3.4 Keleivių srautų modeliavimo variantų 2030 m. su esamomis ir naujomis viešojo transporto rūšimis planai ir srautai. Ekonominis ir ekologinis variantų palyginimas. Miesto ir priemiesčio integruotas viešojo transporto tinklas.

1.3.5 Perspektyvinės viešojo transporto keleivių, dviračių ir transporto srautų kartogramos 2030 m. Plungės miesto susisiekimo infrastruktūros plėtros planai iki 2030 m. M1:5000 ar M1:10000.

1.3.6 Kompleksinių kelionių aikštelių  (Park & Ride, Bike & Ride)  tinklo formavimas, numatomas viešųjų dviračių nuomos sistemos (Bike sharing), elektromobilių pakrovimo vietų ir aikštelių plėtros planas iki 2030 m.

1.3.7  Bevariklio transporto susisiekimo infrastruktūros tinklo plėtros planas iki 2030 m.

1.3.8 Apibendrinta atskirų susisiekimo sistemos plėtros variantų naudos kaštų analizė ir rekomendacijos veiksmų planui parengti.

1.4  Judumo veiksmų plano iki 2020 m. sprendinių pasekmių, poveikio ir ekonominis vertinimas

1.4.1 Transporto srautų modeliavimas 2020 metams su reikiamos susisiekimo infrastruktūros plėtros planais. Techninis, ekonominis ir ekologinis varianto įvertinimas. Vienas iš variantų – eismo reguliavimas pagal viešojo transporto prioritetus atskirose gatvėse  ar jų ruožuose. Tranzitinio ir sunkiojo transporto perspektyvinis eismo organizavimo veiksmų planas.

1.4.2 Eismo saugos modeliavimo variantai 2020 metams numatant technines eismo saugumo priemones ar tinklo, eismo organizacijos  pertvarkymą, ypatingą dėmesį skiriant pėsčiųjų perėjoms ir sankryžoms.

1.4.3  Keleivių srautų modeliavimo 2020 m. su esamomis ir galimai nauja viešojo transporto rūšimi  planai ir srautai. Ekonominis ir ekologinis įvertinimas. Miesto ir priemiesčio integruotas viešojo transporto tinklas.

1.4.4 Veiksmų plano viešojo transporto keleivių, dviračių ir transporto srautų kartogramos 2020 m. Plungės miesto susisiekimo infrastruktūros plėtros planai iki 2020 m. M1:5000 ar M1:10000.

1.4.5 Kompleksinių kelionių aikštelių  (Park & Ride, Bike & Ride)  tinklo formavimas, numatomas viešųjų dviračių nuomos sistemos (Bike sharing), elektromobilių pakrovimo vietų ir aikštelių plėtros veiksmų planas iki 2020 m.

1.4.6 Bevariklio transporto susisiekimo infrastruktūros tinklo plėtros veiksmų planas iki 2020 m.

1.4.7 Apibendrinta susisiekimo sistemos veiksmų plano naudos kaštų analizė ir prioritetai.

1.4.8 Sprendinių poveikio vertinimas, kuriame turi būti aprašyta numatoma veikla, įvertinama sprendinių atitiktis numatytiems planavimo tikslams įgyvendinti, institucijų išduotoms planavimo sąlygoms, nurodomas rengiamo judumo plano ryšys su galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais ir (ar) patvirtintais ilgalaikiais ir vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais, įvertinama status quo situacija, numatomas sprendinių teigiamas ar neigiamas, trumpalaikis ar ilgalaikis poveikis, numatomos neigiamą sprendinių poveikį pašalinančios ar mažinančios priemonės.

1.5 Baigiamųjų darbų etapas

1.5.1 Judumo plano rengėjas derina kiekvieną turinyje nurodytą dalį (esama judumo analizė, teminių dalių analizė, judumo variantai 2030 m., veiksmų planas 2020 m. ir plano ekonominis finansinis vertinimas) atskirai su plano komitetu, kurios sudėtį tvirtina Plungės rajono savivaldybės taryba. Plano komitetui pritarus sprendiniams jis teikiamas savivaldybės tarybai tvirtinti.

1.5.2 Judumo plano svarstymas ir derinimas vykdomas pagal Susisiekimo ministerijos nustatytą tvarką „Darnaus judumo mieste plano rengimo gairės“.

1.5.3 Judumo plano rengimą, viešinimą (visuomenės supažindinimą su plano rengimo etapais), derinimą ir tvirtinimą organizuoja paslaugos teikėjas savo lėšomis.

1.6  Plano sudėtis, planavimo procedūrų dokumentai.

1.6.1 Judumo planas rengiamas 3 egzemplioriais. Jį sudaro tekstinė dalis – aiškinamasis raštas ir grafinė dalis – brėžiniai, taip pat sprendinių grafinių duomenų skaitmeninė bazė su aprašomąja informacija, bei visa transporto ir keleivių srautų modeliavimo skaitmeninė informacinė bazė su galimybe ja naudotis tolimesnėse planavimo ir detalizavimo stadijose.

1.6.2 Judumo plano aiškinamajame rašte pateikiama informacija apie planuojamos teritorijos susisiekimo sistemos  bei infrastruktūros būklę su potencialių plėtros galimybių bei probleminių situacijų analize. Duomenys ir ekonominiai skaičiavimai, gauti rengiant Judumo planą ir konkretizuojant sprendinius, pagrindžiami brėžiniuose pateiktais sprendiniais, naudota plano rengimo metodika ir kitais su plano rengimu susijusiais paaiškinimais.

1.6.3 Judumo plano brėžiniai sudaromi pagal georeferencinę duomenų bazę, o teritorijose, kurioms jos nėra – pagal esamus topografinius žemėlapius. Pagrindiniai brėžiniai rengiami masteliu M1:5000-10000. Detalizuojantys brėžiniai rengiami masteliu M1:2000

1.7 Planavimo terminai.

Judumo planą parengti iki 2016 m. gruodžio 31 d.

1.7.1 Judumo plano esamos būklės ir teminių dalių analizę dalį pateikti per 6 mėn. nuo sutarties pasirašymo.

1.7.2. Judumo plano  variantinę ir veiksmų plano  dalį  pateikti per 12 mėn. nuo sutarties pasirašymo.

1.7.3. Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų ir nuo pirkėjo bei tiekėjo nepriklausančių aplinkybių paslaugų teikimo pabaigos terminas gali būti pratęstas, o termino pratęsimo faktas fiksuojamas papildomu susitarimu.

---------------------------------------