### PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

MELIORACIJOS DARBŲ 2017 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2017 m. vasario 15 d. Nr. T1-28

Plungė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 27 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 2017 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijos priskirtoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 3D-6,  Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Plungės rajono savivaldybės melioracijos darbų 2017 metų programą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras			                         	   Audrius Klišonis

### PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2017 m. vasario 15 d.

sprendimu Nr. T1-28

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

MELIORACIJOS DARBŲ 2017 METŲ PROGRAMA

| Eil. Nr. | Objektų, darbų pavadinimai | Kiekis, (mato vnt.) | Vertė, Eur | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (paprastosios išlaidos) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų banko funkcijų vykdymas |  | 2 316,00 | Paslaugas teikia VĮ Valstybės žemės fondas (LRV 2010-08-12 nutarimas Nr.1169, žemės ūkio ministro 2004-04-29 įsakymas Nr. 3D-243 su pakeitimais). |
| 2. | Melioracijos projektų M 1:2000 planinės medžiagos (griovių, rinktuvų, hidrotechnikos statinių, drenažo sistemų, užtvankų, tvenkinių) vektorizavimas ir atributinių duomenų rinkinio parengimas pagal „MelGIS“ specifikaciją ir melioracijos projektų skanavimas | 7 kadastrinės vietovės (22 457,10 ha) | 17 067,39 | Tęsiamas II paslaugų teikimo etapas pagal 2016 m. birželio 9 d. sutartį Nr. BT6-01-282. |
| 3. | Melioracijos projektinės dokumentacijos skenavimas ir jos planinės medžiagos susiejimas su LKS-94 koordinačių sistema, sukuriant kadastro vietovės žemėlapį M:2000 | 1954,31 ha | ### 3 547,07 | Papildomai bus skenuojami trūkstami melioracijos projektų planai, profiliai ir įdedami į „ArcGIS“ programą. |
| 4. | Tvenkinių hidrotechninių statinių - hidromazgo ant Čerkšnės upelio (Babrungo sen., Glaudžių k.), hidromazgo ant Luknos upelio (Stalgėnų sen., Luknėnų k.), hidromazgo ant Mažosios Sruojos upelio (Nausodžio sen., Varkalių k.) - priežiūros darbai | 3 užtvankos | ### 3 000,00 |  |
| 5. | Plungės r., Platelių sen., Gintališkės k. v., Ringupio s. s., griovio Vingupis (pk. 0+00 iki pk. 17+80), griovio R-2 (pk.0+00 iki 22+00), griovio R-2-2 (pk.0+00 iki 5+00), griovio R-2-1 (pk.0+00 iki 12+00) bei juose esančių statinių remontas | 1,78 km gr., 17 žiotys, 3 pralaidos | 24 866,77 | Pagal parengtą 2015 m. techninį darbo projektą. 2017 m. planuojama išvalyti Vingupio griovį, t. y. atlikti 36% darbų nuo proj. vertės. |
| 6. | Plungės r. sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Gegrėnų k. v., Gegrėnų k., Varduvos s. s., griovių V-20, V-20-2, V-20-2-2 (pk. 0+00 iki pk. 15+00) ir juose esančių įrenginių remontas | 2,8 km gr. 3 pralaidos, 32 žiočių | 27 557,38 | Pagal parengtą 2016 m. techninį darbo projektą. |
| 7. | Melioracijos griovių ir jų statinių priežiūra | 26,997 km gr. | 13 500,00 | Šienaujami grioviai, šalinamos krūmų atžalos, išvalomos žiotys. Įsipareigota 5 metus prižiūrėti įvykdytą griovių rekonstravimo projektą, panaudojus ES paramos lėšas. |
| 8. | Avarinių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių gedimų remontas | 20 objektų | 27 300,00 | 19 % Melioracijos programos lėšų. Objektų skaičius gali kisti po suderinimo su VĮ Valstybės žemės fondo inžinieriumi-inspektoriumi ar nustačius faktiškus darbų kiekius ir kainas. |
| 9. | Melioracijos statinių remontas gyvenvietėse | 1,2 km gr. | 14 400,00 | 10 % Melioracijos programos lėšų. Numatoma išvalyti Kulių mstl., Kulių sen., esantį griovį A-3. |
| 10. | Melioracijos statinių remonto techninio darbo projekto parengimas | 2 proj. | 5 000,00 | Numatoma parengti Čiuželių saus. sist. griovių (Čiuželių k., Kulių sen.) ir griovio A-3 (Kulių mstl.) bei juose esančių statinių remonto techninius darbo projektus. |
| 11. | Melioracijos griovių ir jų statinių remontas | 0,4 km gr., 1 pralaida | 4 445,39 | Numatoma išvalyti Alanto saus. sist., griovį Alantą (400 m) Kulių k. v. ir suremontuoti pralaidą ant Bubos upelio, Stalgėnų sen. |
| 12 . | Plungės r. sav., Kulių sen., Kulių k. v., Čiuželių k., Čiuželių s. s., griovių Č-1, Č-2, Č-2-2 ir juose esančių įrenginių techninio darbo projekto ekspertizė | 1 vnt. | 1 000,00 |  |
|  | IŠ VISO: |  | 144 000 |  |