PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

MELIORACIJOS DARBŲ 2018 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2018 m. vasario 15 d. Nr. T1-8

Plungė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 27 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 2018 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijos priskirtoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 3D-846, Plungės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Plungės rajono savivaldybės melioracijos darbų 2018 metų programą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras 	Audrius Klišonis

### PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2018 m. vasario 15 d.

sprendimu Nr. T1-8

### PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

MELIORACIJOS DARBŲ 2018 METŲ PROGRAMA

| Eil. Nr. | Objektų, darbų pavadinimai | Kiekis, (mato vnt.) | Vertė, Eur | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (paprastosios išlaidos) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų banko funkcijų vykdymas |  | 2 316,00 | Paslaugas teikia VĮ Valstybės žemės fondas, vadovaudamasis LR žemės ūkio ministro 2016-07-20 įsakymu Nr. 3D-427. |
| 2. | Tvenkinių hidrotechninių statinių - hidromazgų ant Čerkšnės upelio (Babrungo sen., Glaudžių k.), ant Luknos upelio (Stalgėnų sen., Luknėnų k.), ant Mažosios Sruojos upelio (Nausodžio sen., Varkalių k.) – techninės priežiūros paslaugos, priežiūros ir remonto darbai | 3 užtvankos | ### 3 500,00 | Techninės priežiūros paslaugos, užtvankų priežiūros ir remonto darbai. |
| 3. | Plungės r., Platelių sen., Gintališkės k. v., Ringupio saus. sist., griovio Vingupis (pk. 0+00 iki pk. 17+80), griovio R-2 (pk.0+00 iki 22+00), griovio R-2-2 (pk.0+00 iki 5+00), griovio R-2-1 (pk.0+00 iki 12+00) bei juose esančių statinių remontas | Remontuojama 2,83 km griovių, 4 pralaidos, 41 žiotis | 36 812,68 | Tęsiami rangos darbai pagal 2017 m. gegužės 31 d. sutartį Nr. BT6-01-245. |
| 4. | Plungės r. sav., Žlibinų sen., Žlibinų k. v., Purvaičių k., Purvaičių saus. sist., griovių P-1, P-1-2, P-1-2-1 ir juose esančių įrenginių remontas | Remontuojama 1 km griovio, 5 žiotys, 1 pralaida | ### 11 928,09 | Pagal parengtą 2016 m. techninį darbo projektą. Darbai bus vykdomi dvejus metus. |
| 5. | Plungės r. sav., Kulių sen., Kulių k. v., Čiuželių k., Čiuželių saus. sist., griovių Č, Č-2, Č-2-2, ir juose esančių įrenginių remontas | Remontuojama 2,96 km griovių, 5 pralaidos, 40 žiočių | 33 643,23 | Pagal parengtą 2017 m. techninį darbo projektą. |
| 6. | Melioracijos statinių remontas gyvenvietėse | Remontuojama 1,01 km griovio, 1 pralaida, 12 žiočių | 12 880,00 | 8% melioracijos programos lėšų. Numatoma išvalyti griovį S-9 (1,01 km), esantį Kantaučių kaime, Žlibinų sen. |
| 7. | Avarinių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių gedimų remontas | 25-30 gedimų vietos | 32 200,00 | Numatyta 20 % melioracijos programos lėšų. |
| 8. | Melioracijos griovių ir jų statinių priežiūra | 26,997 km griovių | 10 000,00 | Įsipareigota 5 metus prižiūrėti įvykdytą griovių rekonstravimo projektą (Karklėnų k.v.), kuriam buvo panaudotos ES paramos lėšos. |
| 9. | Melioracijos griovių ir jų statinių remontas | 2 pralaidos 1 tiltas | 5 720,00 | Remontuojamos dvi avarinės būklės pralaidos Grumblių k., Paukštakių sen. Bus atlikti tilto ant Luknos upelio, Stalgėnų sen. Luknėnų k. priežiūros darbai. |
| 10. | Melioracijos statinių remonto techninių darbo projektų parengimas | 4 projektai | 11 000,00 | Numatoma parengti Šateikių sen., Blendžiavos sausinimo sist. Griovių, Paukštakių sen., Pietvės saus. Sist. Griovių, Žlibinų sen. Griovio S-9 ir Alsėdžių sen., Alkos-2 saus. Sist. Griovių remonto techninius darbo projektus. |
| 11. | Techninio darbo projekto ekspertizė | 1 vnt. | 1 000,00 |  |
|  | IŠ VISO: |  | 161 000,00 |  |

_________________________________________________________________________