PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

MELIORACIJOS DARBŲ 2019 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2019 m. vasario 7 d. Nr. T1-17

Plungė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 27 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 2019 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijos priskirtoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-962,  Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Plungės rajono savivaldybės melioracijos darbų 2019 metų programą (pridedama).

Savivaldybės meras			                         	 Audrius Klišonis

### PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

MELIORACIJOS DARBŲ 2019 METŲ PROGRAMA

| Eil. Nr. | Objektų, darbų pavadinimai | Kiekis, (mato vnt.) | Vertė, Eur (su PVM) | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (paprastosios išlaidos) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų banko funkcijų vykdymas |  | 2 316,00 | Paslaugas teikia VĮ Valstybės žemės fondas, vadovaudamasis LR žemės ūkio ministro 2016-07-20 įsakymu Nr. 3D-427. |
| 2. | Tvenkinių hidrotechninių statinių - hidromazgų ant Čerkšnės upelio (Babrungo sen., Glaudžių k.), ant Luknos upelio (Stalgėnų sen., Luknėnų k.), ant Mažosios Sruojos upelio (Nausodžio sen., Varkalių k.) –priežiūros ir remonto darbai | 3 užtvankos | ### 4 000,00 | Valstybei nuosavybės teise priklausančių užtvankų priežiūros ir remonto darbai. |
| 3. | Plungės r. sav., Šateikių sen., Šateikių k. v., Šateikių k., Bledžiavos saus. sist. sureguliuoto Blendžiavos upelio, griovių BL-2, BL-2-2 ir juose esančių įrenginių remontas | Remontuojama 3,86 km griovių, 3 pralaidos, 38 žiotys | 32 452,59 | Pagal 2018 m. parengtą techninį darbo projektą. |
| 4. | Plungės r. sav., Žlibinų sen., Žlibinų k. v., Purvaičių k., Purvaičių saus. sist., griovių P-1, P-1-2, P-1-2-1 ir juose esančių įrenginių remontas | Remontuojama 1,83 km griovių, 34 žiotys, 7 pralaidos | ### 36 388,56 | Tęsiami rangos darbai pagal 2018 m. balandžio 30 d. sutartį Nr. BT6-01-223. |
| 5. | Melioracijos statinių remontas gyvenvietėse | 1 km drenažo rinktuvas | 16 100,00 | 10% Melioracijos programos lėšų. Numatoma remontuoti valstybei nuosavybės teise priklausantį rinktuvą Užlieknio k., Babrungo sen., Plungės r. sav. |
| 6. | Avarinių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių gedimų remontas | 15-20 melioracijos sistemų avarinių gedimų vietos | 27 370,00 | Numatyta 17 % Melioracijos programos lėšų. |
| 7. | Melioracijos griovių ir jų statinių priežiūra | 18 km griovių | 15 000,00 | Krūmų kirtimas ir šienavimas. |
| 8. | Melioracijos griovių ir jų statinių remontas | 1,11km griovių, 2 pralaidos, 1 tiltas | 15 522,85 | Griovių, pralaidų, žiočių remontas Paukštakių sen.- 198 m griovio, Ž. Kalvarijos sen. – 327 m griovio, Šateikių sen. – 590 m griovio, o tilto priežiūros darbai – Stalgėnų sen. |
| 9. | Melioracijos statinių remonto techninių darbo projektų parengimas | 2 projektai | 8 000,00 | Numatoma parengti valstybei nuos. teise priklausančio rinktuvo (Užlieknio k., Babrungo sen.) ir griovio M-1 (Glaudžių, Grumblių k. v., Babrungo-Paukštakių sen.) remonto techninius darbo projektus |
| 10. | Melioracijos statinių remontų techninė priežiūra |  | 2 050,00 |  |
| 11. | Techninio darbo projekto ekspertizė | 1 vnt. | 1 000,00 |  |
| 12. | Hidrotechninių statinių konsultantų paslaugos | 3 užtvankos | 800,00 | Paslauga perkama privalomai kasmetinei užtvankų apžiūrai atlikti |
|  | IŠ VISO: |  | 161 000,00 |  |

_________________________________________________________________________