## PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2015 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

2016 m. vasario 11 d. Nr. T1-24

Plungė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Aplinkos ministerijos 2013-10-29 raštą Nr. (9-1)-D8-9185 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamų priemonių“, Plungės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Plungės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių vykdymo ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras 	   Audrius Klišonis

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201

PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2016 m. vasario 11 d.

sprendimu Nr. T1-24

- PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2015 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

1. Informacija apie Savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas

| Eil. Nr. | (1) Programos finansavimo šaltiniai | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 38 645,87 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 19 540,48 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | - |
| 1.4. | Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos | 391,43 |
| 1.5. | Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) | 58 577,78 |
| 1.6. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 16 655,38 |
| 1.7. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | - 48,94 |
| 1.8. | Iš viso (1.6 + 1.7) | 16 606,44 |
| 1.9. | Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8) | 75 184,22 |

| Eil. Nr. | (2) Savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtos lėšos | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.10. | 20 procentų Savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 11 715,56 |
| 1.11. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | - 3 003,11 |
| 1.12. | Iš viso (1.10 + 1.11) | 8 712,45 |

| Eil. Nr. | (3) Kitoms Programos priemonėms skirtos lėšos | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.13. | 80 procentų Savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 46 862,22 |
| 1.14. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis* | 8 629,79 |
| 1.15. | Iš viso (1.13 + 1.14) | 55 492,01 |

* - Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T1-28 patvirtintas atitinkamų lėšų likutis buvo 29 818,56 Lt (8 636,05 Eur). Siekiant ištaisyti dar 2012 m. ataskaitoje padarytą aritmetinę klaidą (21,63 Lt arba 6,26 Eur), Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T1-73 buvo pakeistas 2014 m. ataskaitos iš viso nepanaudotų lėšų likutis. Atitinkamai buvo pakoreguotas kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupės lėšų likutis (8 636,05 – 6,26 = 8 629,79 Eur).

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui |  | 10 710,04 |
| 2.1.1. | Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencinių priemonių diegimas. | Priemonės vykdytojas – VĮ Telšių miškų urėdija. Apsaugotas tvora 5,3 ha miško plotas. Apdorotas repelentais 119,1 ha miško plotas. | 10 164,54 |
|  |  | Priemonės vykdytoja – Elzbieta Striaukienė. Apdorotas repelentais 4,4 ha miško plotas. | 114,95 |
|  |  | Priemonės vykdytojas – Povilas Lotužis. Apdorotas repelentais 2,39 ha miško plotas. | 184,55 |
| 2.1.2. | Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos ūkiniams gyvūnams atlyginimas | Rimantei Kiminytei Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. D-423 „Dėl lėšų iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos skyrimo“ skirtos lėšos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai atlyginti. | 246,00 |
| 2.2. | Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektams. |  | 1 239,52 |
| 2.2.1. | Medžioklės dokumentacijai rengti | s vykdyt 1. Priemonės vykdytojas – VĮ Valstybinis miškotvarkos miškotvarkos institutas. - Priemonės vykdymo pradžia – 2015-04-15. - Priemonės įvykdymo pabaiga – 2015-05-29. - Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas. Parengti medžioklės plotų vienetų „Alsėdžiai“, „Miškininkas“, „Reiskiai“, „Karklėnai“ planai ir jų ribų pakeitimo projektai. | 1 037,12 |
|  |  | Priemonės vykdytojai: UAB „Plungės žinios“, UAB „Antikva“ ir VĮ Seimo leidykla „Valstybės žinios“. Parengtų Plungės rajono savivaldybėje esančių medžioklės plotų vienetų „Karklėnai“ ir „Draugystė“ ribų pakeitimo preliminariųjų projektų viešinimas. Parengtų Plungės rajono savivaldybėje esančių medžioklės plotų vienetų „Reiskiai“, „Karklėnai“, „Alsėdžiai“ ir „Miškininkas“ ribų pakeitimo preliminariųjų projektų viešinimas. Informacijos apie paraiškų teikimą paramai iš Savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos gauti viešinimas. | 202,40 |
|  | Iš viso |  | 11 949,56 |

3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

| Programos pavadinimas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- |
| Savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa | 6 828,20 |

4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas |  |  | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės |  |  |  | 21 494,56 |
| 4.1.1. | Valstybės saugomų teritorijų apsauga ir tvarkymas | - Priemonės vykdytojas – Egidijus Paulauskas. - Priemonės vykdymo pradžia – 2015-11-12. - Priemonės įvykdymo pabaiga – 2015-11-25. - Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas. Žemaičių Kalvarijos rekreacinėms teritorijoms buvo įsigyti rekreaciniai įrenginiai: stalai, suolai, šiukšliadėžės. |  |  | 1 000,00 |
| 4.1.2. | Užtvankos remonto darbai | - Priemonės vykdytojas – UAB „Plungės lagūna“. - Priemonės vykdymo pradžia – 2015-11-10. - Priemonės įvykdymo pabaiga – 2015-12-10. - Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas. Slenkstinės užtvankos, Plungės mieste, ant Babrungo upės, kapitalinio remonto darbai. |  |  | 20 494,56 |
| 4.2. | Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės |  |  |  | - |
| 4.3. | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės |  |  |  | 460,64 |
| 4.3.1. | Užterštos teritorijos išvalymo ir sutvarkymo darbai |  |  | Priemonės vykdytojas – UAB „Valda“. Atliekų, kuriomis užteršta Plungės miesto Miško gatvės teritorija, nustatymo ir atliekomis užterštos teritorijos išvalymo bei sutvarkymo darbai 2015 m. balandžio mėn. | 460,64 |
| 4.4. | Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės |  |  |  | 762,33 |
| 4.4.1. | Paviršinių vandens telkinių būklės tyrimai | - Priemonės vykdytojas – Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. - Priemonės vykdymo pradžia – 2015-03-12. - Priemonės įvykdymo pabaiga – 2015-11-26. - Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas. Palankės g., Plungės mieste, esančiame vandens telkinyje ir Babrungo upės intake iki Gondingos HE tvenkinio atlikti vandens kokybės tyrimai (1 k. / ketv.). Plungės rajono savivaldybės administracija 2013 m. įgyvendino projektą „Plungės mieste esančių Babrungo upės dalių išvalymas ir sutvarkymas“. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2014 m. vasario 4 d. rašte Nr. APVA-325 nurodyta, kad Savivaldybė privalo kas ketvirtį atlikti vandens kokybės tyrimus. |  |  | 762,33 |
| 4.5. | Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės |  |  |  | 4 669,64 |
| 4.5.1. | Švaros akcija Plungės mieste | Vykdytojas – UAB „Kauno saulėtekis“. Plungės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos akcijai „Darom 2015“ vykdyti Plungės mieste įsigyti šiukšlių maišai, darbo pirštinės ir kitos darbo priemonės. |  |  | 869,64 |
| 4.5.2. | Akcija „Darom 2015“ | Vykdytojas – UAB „Kauno saulėtekis“. Plungės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos akcijai „Darom 2015“ vykdyti įsigyti šiukšlių maišai, darbo pirštinės. Vykdytojas - UAB „Valda“. Akcijos „Darom 2015“ metu visas bešeimininkes komunalines atliekas surinko iš Plungės rajono savivaldybės teritorijos ir nuvežė į regioninį Jėrubaičių sąvartyną, Jėrubaičių k., Babrungo sen., Plungės raj. Vykdytojas – UAB „Plungės žinios“. Projekto DAROM viešinimas - ,,Vėl startuoja vienijanti akcija Darom 2015!“. |  |  | 2 900,00 |
| 4.5.3. | Aplinkosauginė akcija „Švarus ežeras“ |  | - Priemonės vykdytojas – Žemaitijos nacionalinio parko direkcija. - Priemonės vykdymo pradžia – 2015-02-01. - Priemonės įvykdymo pabaiga – 2015-10-30. - Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija 2015 m. vykdė aplinkosauginę akciją „Švarus ežeras“, kuri apėmė įvairius renginius, skatinančius atkreipti visuomenės dėmesį į Platelių ežero būklę: vaikų piešinių konkursas „Platelių ežerą matau tokį...“; ekologiškų skalbimo priemonių propagavimas; Plungės rajono mokyklų moksleivių viktorina; savanoriškos ežerų stebėsenos programos „Stebiu ežerą“ vykdymas ir viešinimas; praktinis šienavimo seminaras, kurio metu pranešimą apie individualių nuotekų valymo būdus skaitė Klaipėdos universiteto doc. dr. R. Paškauskas. |  | 500,00 |
| 4.5.4. | Knyga „Bebrų medžioklė, nuotykiai ir dar šis tas“ |  | - Priemonės vykdytojas – IĮ S. Jokužio leidykla-spaustuvė. - Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas. Paremtas knygos „Bebrų medžioklė, nuotykiai ir dar šis tas“ išleidimas. |  | 400,00 |
| 4.6. | Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės |  |  |  | 21 363,99 |
| 4.6.1 | Želdynų kūrimo, tvarkymo ir pertvarkymo projektų rengimas | - Priemonės vykdytojas – UAB „Želdynai“. - Priemonės vykdymo pradžia – 2015-03-13 - Priemonės įvykdymo pabaiga – 2015-11-18 - Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas. Parengtas rekreacinės teritorijos Kaušėnų k., prie Gandingos HE (Plungės jūros), techninis projektas. |  |  | 4 906,16 |
| 4.6.2. | Medžių genėjimo ir avarinių medžių, augančių Plungės rajono savivaldybėje, šalinimo paslauga | - Priemonės vykdytojas – UAB „Aplinkos darbai“. - Priemonės vykdymo pradžia – 2015-05-07 - Priemonės įvykdymo pabaiga – 2015-08-24 - Atliktų darbų ir (ar) suteiktų paslaugų aprašymas. Plungės rajono savivaldybės Nausodžio, Babrungo, Stalgėnų, Plungės miesto, Kulių, Žemaičių Kalvarijos, Šateikių, Žlibinų seniūnijose pašalinti 46 pavojų kėlę (supuvę, pavojingai pasvirę) medžiai. |  |  | 4 480,00 |
| 4.6.3. | Naujų želdinių įsigijimas ir veisimas Plungės miesto seniūnijoje | Priemonės vykdytojas – VĮ Telšių miškų urėdija. Įsigyti sodinukai želdiniams Plungės miesto seniūnijoje veisti. Priemonės vykdytojas – Alfredas Bagdonas. Įsigyti gėlių sodinukai. Priemonės vykdytojas - UAB „Kauno saulėtekis“. Įsigyta neutralizuotų durpių. |  |  | 2 999,61 |
| 4.6.4. | Želdynų ir želdinių priežiūros įranga | Priemonės vykdytojas – UAB „Agromita“. Įsigytas traktorius „Yanmar F22“, šluota, šlaitinė žoliapjovė, galinis stumdytuvas (ilgalaikis turtas). |  |  | 8 978,22 |
|  | Iš viso |  |  |  | 48 751,16 |

5. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)

| Eil. Nr. |  | Programos priemonių grupės pavadinimas | Lėšų likutis, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. |  | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2) | 4 656,88 |
| 5.2. |  | Savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3) | 1 884,25 |
| 5.3. |  | Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4) | 6 740,85 |
| 5.4. | Iš viso |  | 13 281,98 |

- ______________________________________________