### PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

MELIORACIJOS DARBŲ 2016 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2016 m. vasario 11 d. Nr. T1-10

Plungė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 27 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.3D-957 patvirtintu 2016 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašu, Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Plungės rajono savivaldybės melioracijos darbų 2016 metų programą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras			                        	   Audrius Klišonis

### PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2016 m. vasario 11 d.

sprendimu Nr. T1-10

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

MELIORACIJOS DARBŲ 2016 METŲ PROGRAMA

| Eil. Nr. | Objektų, darbų pavadinimas | Kiekis, (mato vnt.) | Vertė, Eur | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (paprastosios išlaidos) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų banko funkcijų vykdymas |  | 2 316 | Paslaugas teikia VĮ Valstybės žemė fondas (LRV 2010-08-12 nutarimas Nr.1169, žemės ūkio ministro 2004-04-29 įsakymas Nr. 3D-243 su pakeitimais) |
| 2. | Melioracijos projektų M 1:2000 planinės medžiagos (griovių, rinktuvų, hidrotechnikos statinių, drenažo sistemų, užtvankų, tvenkinių) vektorizavimas ir atributinių duomenų rinkinio parengimas pagal „MelGIS“ specifikaciją | 7 kadastrinės vietovės | 16 450 | ### Planuojama vektorizuoti šias kadastrines vietoves: ### Platelių k.v. - 1683,04 ha; Karklėnų k.v. - 2820,30ha; Gintališkės k.v. - 1444ha; Didvyčių k.v. - 2284ha; ### Alksnėnų k.v. -3793,80ha; Grumblių k.v. -3482,76ha; ### Žlibinų k.v. - 2568,70ha. Iš viso: 18 076,6 ha |
| 3. | Tvenkinių hidrotechninių statinių - hidromazgo ant Čerkšnės upelio (Babrungo sen., Glaudžių k.), hidromazgo ant Luknos upelio (Stalgėnų sen., Luknėnų k.), hidromazgo ant Mažosios Sruojos upelio (Nausodžio sen., Varkalių k.) - priežiūros ir remonto darbai | 3 užtvankos | ### 3 000 | 2016 m. sausio 11 d. pasirašyta Rangos darbų sutartis Nr. BT6-01-3. |
| 4. | Plungės r., Platelių sen., Platelių k. v., Salantos s. s., griovio Salanta (pk. 0+00 iki pk. 34+80) bei juose esančių statinių remontas | 3,48 km gr., 34 žiotys, 4 pralaidos | 38 791,18 | Pagal parengtą 2015 m. techninį darbo projektą. 2016 m. sausio 13 d. pasirašyta Rangos darbų sutartis Nr. BT6-01-8 |
| 5. | Plungės r., Nausodžio sen., Karklėnų k. v., Juodeikių k., Šilupio s. s., griovio Š-4 (pk. 0+00 iki pk. 15+00) bei juose esančių statinių remontas | 1,5 km gr. 4 pralaidos, 13 žiočių | 17 790,63 | Pagal parengtą 2015 m. techninį darbo projektą. 2016 m. sausio 13 d. pasirašyta Rangos darbų sutartis Nr. BT6-01-9 |
| 6. | Melioracijos griovių ir jų statinių priežiūra | 27,35 km gr. | 14 080 | Šienaujama 27,35 km griovių, įskaitant krūmų atžalų šalinimą. Iš jų - 26,35 km griovių, kuriuos įsipareigota 5 metus prižiūrėti (panaudotos ES paramos lėšos). |
| 7. | Avarinių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių gedimų remontas | 20 objektų | 29 600 | 20 % Melioracijos programos lėšų. Objektų skaičius gali kisti po suderinimo su VĮ Valstybės žemės fondu ar nustačius faktiškus darbų kiekius ir kainas. |
| 8. | Melioracijos statinių remontas gyvenvietėse | 0,8 km gr. | 14 800 | 10 % Melioracijos programos lėšų. Numatoma išvalyti Varkalių k., Nausodžio sen., esančius griovius, prieš tai pasirengus techninį darbo projektą. |
| 9. | Melioracijos statinių remonto techninio darbo projekto parengimas | 2 proj. | 6 050 | Numatoma parengti 2 Varduvos ir Purvaičių saus. sist. (Ž. Kalvarijos, Žlibinų sen.) griovių bei juose esančių statinių remonto techninius darbo projektus. |
| 10. | Melioracijos griovių ir jų statinių remontas | 0,7 km gr. | 5 122,19 | Numatoma išvalyti Kirkšnojos saus. sist. griovį K-2, esantį Babrungo sen., Glaudžių k. v. |
|  | IŠ VISO: |  | 148 000 |  |