PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T1-219 „DĖL PRITARIMO RENGTI PLUNGĖS MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANĄ IR LĖŠŲ SKYRIMO“ PAKEITIMO

2016 m. birželio 30 d. Nr. T1-185

Plungė

Atsižvelgdama į LR susisiekimo ministerijos Darnaus judumo mieste komisijos 2016 m. birželio 8 d. posėdžio protokolą Nr. 100-6-238, Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-219 „Dėl pritarimo rengti Plungės miesto darnaus judumo planą ir lėšų skyrimo“ 1.2. papunkčiu pritartą Plungės miesto darnaus judumo plano techninę užduotį ir visą ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras					   Audrius Klišonis

PRITARTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2015 m. liepos 30 d.

sprendimu Nr. T1-219

(Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2016 m. birželio 30 d.

sprendimo Nr. T1- 185 redakcija)

PLUNGĖS MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO RENGIMO

TECHNINĖ UŽDUOTIS

Pirkimo objektas: Plungės miesto darnaus judumo planas (toliau – Judumo planas).

Pirkimo tikslas - Parengti Plungės miesto darnaus judumo planą.

Planavimo reikalavimai. Judumo planas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 3-108 (1.5 E) „Dėl Darnaus judumo mieste planų rengimo gairių patvirtinimo“, Europos Komisijos 2013 m. gruodžio 23 d. parengtu Komisijos komunikatu Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Konkurencingos efektyvių išteklių naudojimu grindžiamos judumo sistemos mieste kūrimas“ Nr. 18136/13 (KOM (2013) 913galutnis), 2011m. kovo 28 d. Europos Komisijos baltąja knyga „Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. Konkurencingos efektyvių išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos kūrimas“ (KOM (2011) 177 galutinis) ir Nacionaline susisiekimo plėtros 2014—2022 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014 – 2022 metų programos patvirtinimo“, Plungės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. T1-139 patvirtintais Plungės rajono ir Plungės miesto teritorijų bendraisiais planais, Plungės rajono savivaldybės tarybos   2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T1-256 patvirtintu Plungės miesto ir jo prieigų transporto srautų ir infrastruktūros specialiuoju planu ir Plungės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimu  Nr.T1-1 (Savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. T1-4 redakcija) patvirtintu Plungės rajono savivaldybės 2010-2020 metų strateginiu plėtros planu.

Plano rengimo ir vykdymo organizatorius – Plungės rajono savivaldybės administracija.

I SKYRIUS

PLANO RENGIMO TURINYS

  - Esamos judumo situacijos Plungės mieste analizė. Analizuojant esamą judumo situaciją Plungės mieste turi būti:

  - Plungės miesto savivaldybėje galiojančių ir patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų, strategijų, plėtros programų analizė;

  - 2014-2020 metų Plungės rajono gatvių ir kelių tinklo dalies plėtros ir priežiūros programos analizė ir rekomendacijos dėl prioritetų pagal jų svarbą nustatymo, siekiant įgyvendinti Plungės miesto darnaus judumo plano tikslinius rodiklius;

  - miesto ir priemiestinės zonos transportinis rajonavimas, gyventojų ir darbo, mokymosi vietų skaičius ir sklaida, turistinių vietų žemėlapis, turizmo (įskaitant trumpalaikį) transportinis aprūpinimas skirtingomis transporto rūšimis. Gyventojų ir darbo vietų kaitos tendencijos transportiniuose rajonuose;

  - miesto transporto priemonių parko analizė, ekologiškų transporto priemonių parko analizė ir tendencijos. Automobilizacijos ir motorizacijos lygis atskirose miesto zonose;

  - transporto srautų greičio tyrimai miesto pagrindinėse gatvėse rytinio ir vakarinio piko valandomis, spūsčių vietų nustatymas. Sunkiojo krovininio transporto tranzito vietų nustatymas, gatvių apkrovimas ir ryšiai su užmiesčio keliais, priemiestinė zona;

  - įvertinti eismo ir keleivių srautų tyrimai (ne senesni nei 3 metų), atlikti transporto srautų ir struktūros natūriniai tyrimai;

  - atlikti transporto srautų ir automobilių ridos tyrimai, analizė ir tendencijos miesto pagrindinių gatvių ir dviračių tinkle. Transporto srauto struktūra, pasiskirstymas per parą ir sezoniškumo koeficientai.  Nustatytos silpniausios tinklo grandys (sankryžos);

  - įvertintas Plungės miesto centro ir svarbiausių traukos objektų (mokyklų, ligoninės, autobusų, geležinkelio stočių, M. Oginskio rūmų, stambiausių verslo ar pramonės įmonių ar kt.) pasiekiamumas kiekviena transporto rūšimi ar pėsčiomis, esama susisiekimo infrastruktūra;

  - įvertinti Plungės miesto „juodųjų dėmių“ eliminavimo sprendimus rengiant saugaus eismo teminę dalį;

  - atlikta miesto (prireikus - ir priemiesčio) gyventojų skaičiaus kitimo analizė ir prognozė iki 2030 m.;

  - atlikta stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių (SSGG) analizė;

  - nustatytas kelionių pasiskirstymas pagal susisiekimo būdą Plungės mieste ir priemiestyje;

  - atlikta gyventojų anketinė apklausė dėl judumo mieste ir šios apklausos rezultatų analizė, anketos klausimus derinant su užsakovu;

  - nustatyti gyventojų kelionių rodikliai (vidutinį kelionių skaičių, vidutinę kelionių trukmę, kelionių sklaidą mieste);

  - transporto sistemos (taip pat ir krovininio transporto) sukeliamo triukšmo ir oro užterštumo analizė;

  - nustatytos zonos, kuriose eismas gali būti ribojimas;

  - rezultatus pagal kiekvieną sritį pateikti tekstinėje dalyje ir esamos judumo situacijos Plungės mieste analizės brėžinyje.

- Teminių dalių analizė. Atsižvelgiant į Plungės miesto dydį, gyventojų skaičių, plėtros perspektyvas, transporto sistemos savybes ir esamos judumo situacijos Plungės mieste analizės rezultatus:

  - vadovaujantis Gairių IV skyriumi, pateikti išsamius plano teminių dalių aprašymus, jų integracijos galimybes ir grafines dalis;

  - numatyti rodiklius, kurie prisidėtų prie Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos 1 priede nurodytų tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų, jų reikšmių pasiekimo ir darnaus judumo mieste politikos plėtros.

- Plano teminės dalys pateiktos LR susisiekimo ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakyme Nr. 3-108 (1.5 E) „Dėl darnaus judumo mieste planų rengimo gairių patvirtinimo“.

  - Viešojo transporto skatinimas. Siekiant skatinti naudojimąsi viešuoju transportu, plane turi būti:

    - esamos infrastruktūros pritaikomumo viešojo transporto poreikiams analizė ir viešajam transportui reikalingos infrastruktūros plėtros analizė;

    - pateikta ilgalaikė strategija, skirta viešojo transporto paslaugų kokybei, saugumui, integravimui ir prieinamumui gerinti;

    - numatytas esamų maršrutų perskirstymas, atsižvelgiant į gyventojų poreikius ilgalaikėje (10–15 m.) perspektyvoje;

    - pateikti pasiūlymai dėl viešojo transporto sąveikos tarp miesto ir priemiestinių gyvenviečių (Noriškių, Varkalių, Milašaičių, Jovaišiškės, Glaudžių, Babrungo, Kaušėnų, Prūsalių ir kt. gyvenvietės.);

    - numatytos viešojo transporto parko atnaujinimo galimybės, atsižvelgiant į finansavimo galimybes ir išlaikant konkurencingumo ir subsidiarumo principus;

    - išnagrinėtos galimybės ir pasiūlytos kompleksinės priemonės diegti efektyvias ir ekonomine nauda pagrįstas viešojo transporto sąveikos su privačiu transportu schemas (angl. Park & Ride, Bike & Ride);

    - pateikti pasiūlymai viešojo transporto keleivių saugumui didinti, paslaugų teikimo, aptarnavimo kokybei gerinti;

    - pateikta viešojo transporto schema, apibendrinanti viešojo transporto skatinimo analizė, tyrimai ir galimybės.

  - Bevariklio transporto integracija. Siekiant skatinti gyventojus naudotis bevariklio transporto priemone ne tik kaip laisvalaikio, turizmo, bet ir kaip susisiekimo priemone, plane turi būti:

    - atlikta esamų pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros ir srautų analizė;

    - numatyta pėsčiųjų ir dviračių infrastruktūros plėtra, vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus patvirtintomis Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijomis;

    - pateikta ilgalaikė dviračių tinklo plėtros vizija (schema), nurodant planuojamas ar esamas viešojo transporto sąveikos su privačiu transportu aikšteles (angl. Park & Ride, Bike & Ride), viešųjų dviračių (angl. Bike sharing) paėmimo, grąžinimo stotis, dviračių nuomos, remonto punktus, dviračių statymo galimybes prie visų traukos objektų, ir kitus infrastruktūros elementus;

    - pateikti pasiūlymai dėl bevariklio transporto integracijos tarp miesto ir priemiestinių gyvenviečių (Noriškių, Varkalių, Jovaišiškės, Kaušėnų ir kt. gyvenvietės).

  - Modalinis kelionių pasiskirstymas. Siekiant skirtingų susisiekimo būdų integracijos, plano rengėjas turi:

    - atlikti esamų arba esant poreikiui - naujų statistinių kelionių pasiskirstymo pagal transporto rūšis tyrimus mieste ir priemiestinėje zonoje, išskiriant keliones dviračiu, pėsčiomis, lengvuoju automobiliu, viešuoju transportu ir kitomis transporto priemonėmis, analizę ir prognozę 2030 m.;

    - numatyti siūlymus, kuriais būtų siekiama keisti keliavimo įpročius ir skatinti keliones aplinkos neteršiančiomis transporto priemonėmis (iki 2030 m.).

  - Eismo sauga ir saugumas. Siekiant įgyvendinti baltosios knygos tikslą – siekti, kad miestuose nekiltų eismo įvykių,- ir tarpinį tikslą – 2020 m. sumažinti eismo įvykių mieste skaičių per pusę, - plane rengėjas turi:

    - numatyti technologines eismo saugos didinimo priemones (saugių gatvių ar kelio elementų įrengimą, rekonstrukciją, eismo saugos gerinimo priemones);

    - nurodyti švietimo priemones, už kurių vykdymą atsakinga Savivaldybė (socialinės akcijos, ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų bei visuomeninių organizacijų vaidmuo);

    - atlikti Savivaldybės saugaus eismo komisijos veiklos rezultatų įvertinimą ir, esant poreikiui, pateikti rekomendacijas esamoms ar atnaujinti komisijos veiklos gaires;

    - numatyti priemones, kuriančias saugią miesto transporto infrastruktūrą ir užtikrinančias saugų naudojimąsi transporto priemonėmis;

    - numatyti priemones, užtikrinančias saugumą miesto autobusų, geležinkelio stotyse ir didžiausiose keleivių srautų koncentracijos vietose (vaizdo stebėjimo sistemos, pagalbos iškvietimo ir informavimo sistemos ir kt.).

  - Eismo organizavimo tobulinimas ir judumo valdymas. Siekiant valdyti judumą, plane rengėjas turi:

    - išnagrinėti naudojimosi viešuoju transportu situaciją, pėsčiųjų zonų plėtros, viešųjų dviračių (angl. Bike sharing) sistemų integracijos galimybes;

    - išskirti atskiras pėsčiųjų – dviratininkų gatves ar zonas;

    - teikti pažangaus eismo organizavimo sprendinius, kurie numatytų prioritetinį transporto eismą sankryžose ir sunkiai privažiuojamuose gatvių ruožuose piko valandomis;

    - numatyti, kaip plėtoti Europos Komisijos rekomenduojamų diegti zonų be automobilio tinklą miesto centre dalyvavimo Judriosios savaitės (angl. Mobility week) renginiuose gaires, pateikti švietėjiškos veiklos vykdymo, dalyvavimo bendruose projektuose, perimant kitų miestų gerąją patirtį, prisidedant prie transporto, sveikatinimo ir aplinkos apsaugos balanso išlaikymo, galimybes;

    - išnagrinėti automobilių statymo problemų mieste sprendimo būdus ir vietinės rinkliavos dėl automobilių stovėjimo vietų apmokestinimo darnią plėtrą, siekiant mažinti automobilių naudojimą mieste.

  - Miesto logistika. Siekiant gerinti miesto logistikos efektyvumą, mažinti su šia veikla susijusį neigiamą poveikį (taršą, triukšmą, spūstis), plane rengėjas turi:

    - išanalizuoti galimybes nukreipti tranzitinius srautus nuo miesto centro ir gyvenamųjų kvartalų (miestų aplinkkelių plėtra);

    - išanalizuoti galimybes organizuoti ir (arba) reguliuoti prekių ir paslaugų pristatymo į įstaigas, viešųjų paslaugų centrus tvarką, siekiant mažinti neigiamas krovininio transporto judėjimo pasekmes mieste;

    - išanalizuoti pramonės–gamybos zonas (jų padėtį, veiklos apimtis) ir pasiūlyti logistinių srautų (maršrutai į jas, iš jų ir per jas, į kitus produkcijos gamybos ir realizavimo centrus) optimizavimo būdus;

    - optimizuoti traukinių ir autobusų stočių pasiekiamumą;

    - numatyti priemonių planą, sudarant galimybes visiems miesto gyventojams naudotis transporto infrastruktūra ir susisiekimo sistema, naujai planuojant ar rekonstruojant infrastruktūrą ir taikant universalaus dizaino sprendinius žmonėms su specialiaisiais poreikiais.

  - Transporto sistemos visuotinimas ir specialiųjų poreikių turinčių žmonių įtrauktis. Siekiant sudaryti galimybes visiems gyventojams naudotis transporto infrastruktūra ir susisiekimo sistema, naujai planuojant, projektuojant, rekonstruojant ar modernizuojant viešąją infrastruktūrą ir numatant viešojo transporto parko plėtrą, plane rengėjas turi:

    - numatyti konsultavimosi su mieste veikiančiomis arba nacionalinio lygmens, įvairioms visuomenės grupėms atstovaujančiomis bendruomenėmis, asociacijomis ar institucijomis gaires;

    - integruoti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtintų Specialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje gerosios praktikos vadovo priemones.

  - Alternatyvių degalų ir aplinką mažiau teršiančio transporto skatinimas. Siekiant įgyvendinti vieną iš pagrindinių baltosios knygos tikslų – iki 2030 m. dvigubai sumažinti degalais varomų automobilių naudojimą miestuose, iki 2050 m. - pasiekti, kad miestuose jų nebeliktų, o iki 2030 m. - pasiekti, kad vykdant miestų logistikos veiklą didžiausiuose urbanistiniuose centruose transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekis būtų sumažintas iki nulio, plane rengėjas turi:

    - numatyti, kaip bus kuriama ir plėtojama elektromobilių įkrovimo infrastruktūra (vietinės reikšmės viešuosiuose keliuose rekomenduojamų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planai, viešųjų stotelių įrengimas);

    - atlikti elektromobilių ir kitų alternatyviais degalais varomų transporto priemonių parko ir jų įkrovimo, papildymo infrastruktūros plėtros analizę (schemos, priemonių planai, kt.);

    - atlikti triukšmo ir aplinkos oro taršos, keliamos visų transporto priemonių judėjimo, mažinimo priemonių analizę, pasiūlant ir pagrindžiant planuojamų gyvenamosios aplinkos apsaugos priemonių efektyvumą ir pateikiant prognozines triukšmo kartografavimo ir aplinkos oro pokyčio schemas.

  - ITS diegimo mieste poreikio vertinimas. Atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos 2010 m. liepos 7 d. direktyvos 2010/40/ES dėl kelių transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių transportu srities intelektinių transporto sistemų diegimo sistemos nuostatas, plane rengėjas turi atlikti ITS diegimo analizę šiose transporto ir judumo politikos srityse: optimalus kelių, eismo ir kelionės duomenų naudojimas, eismo ir krovinių valdymo tęstinumo užtikrinimas, ITS kelių saugos ir saugumo didinimas, transporto priemonių susiejimas su transporto infrastruktūra.

- Judumo mieste variantai (iki 2030 m.) ir veiksmų planas (iki 2020 m.):

  - Judumo mieste variantai (iki 2030 m.). Turi būti pateikti ne mažiau kaip du judumo mieste variantai (darnaus judumo mieste sprendiniai pasiekiamumo, socialiniais, ekonominiais, aplinkos apsaugos aspektais), kuriuose:

    - įvertinti ilgalaikę transporto sistemos (iki 2030 m.) perspektyvą plano teminių dalių analizės pagrindu;

    - aptarti Europos Komisijos baltosios knygos tikslų įgyvendinimo strategiją ir gerąją darnaus judumo planų rengimo užsienio šalyse patirtį;

    - numatyti galimybes veiksmingiau išnaudoti miesto viešąsias erdves ir esamą infrastruktūrą;

    - numatyti tikslinius rodiklius (siektinus tikslus) ir veiksmingumo rodiklius (transporto paslaugų ir infrastruktūros kokybė ir galimybė jomis naudotis, informacinių technologijų naudojimas, žemės naudojimas ir teritorijų planavimas, eismo sauga ir saugumas, energetika, aplinka, socialinė įtrauktis ir lyčių lygybė, ekonominė plėtra, sveikatos priežiūra);

    - atlikti ekonominius skaičiavimus, taikant sąnaudų ir naudos analizės metodiką;

    - rezultatus pateikti tekstinėje dalyje ir susisiekimo sistemos vystymo schemoje visų transporto rūšių integracijos aspektu.

  - Veiksmų planas (iki 2020m.). Turi būti sudarytas veiksmų planas, apimantis priemones iki 2020 m. (priedas), kuriame rengėjas turi nurodyti:

    - priemones, kurios gali būti iš dalies finansuojamos kaip dalis integruotos, darnios miesto plėtros strategijos, pagal kurią sprendžiamos miesto teritorijos ekonominės, aplinkos, klimato, demografinės, sveikatos ir socialinės problemos Europos Sąjungos fondų, privataus sektoriaus, Savivaldybės biudžeto ir kitomis teisėtai gautomis lėšomis.

- Pateikti preliminarų iki 2030 m. nagrinėtų judumo mieste variantų ir veiksmų plano iki 2020 m. biudžeto planą.

- Esant poreikiui, numatyti sprendinius ne tik miestui, bet ir rekomendacijas priemiestinei zonai.

II SKYRIUS

KITA INFORMACIJA

- Plano rengėjas kiekvieną atliktą plano dalį, nurodytą Gairių 7 punkte, derina su Plano komitetu. Plano komitetas protokoliniu sprendimu turi pritarti kiekvienai plano daliai, nurodytai Gairių 7 punkte.

- Plano komitetui priėmus protokolinį sprendimą, plano rengėjas, koordinuojant plano organizatoriui, surengia pristatomąjį posėdį (ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo visuomenės supažindinimo pabaigos) visuomenei. Informacija dėl pristatomojo posėdžio visuomenei datos, laiko ir vietos skelbiama Savivaldybės interneto tinklalapyje ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki posėdžio. Posėdžio metu visuomenei pristatomi juridinių ar fizinių asmenų pateikti pasiūlymai dėl plano ir Plano komiteto protokolinis sprendimas dėl pateiktų pasiūlymų tikslingumo. Po pristatomojo posėdžio visuomenei plano rengėjas parengia dalyvių sąrašą, posėdį apibendrinančią ataskaitą ir raštu supažindina pasiūlymus teikusius fizinius ar juridinius asmenis su Plano komiteto protokoliniu sprendimu dėl pateiktų pasiūlymų tikslingumo.

- Po visuomenės supažindinimo su planu, plano rengėjas perduoda parengtą Darnaus judumo planą Plungės rajono savivaldybės administracijai, kuri savo ruožtu suderina jį su Plano komisija. Plano rengėjas suderintą ir parengtą planą pristato Savivaldybės tarybai, kuri tvirtina planą.

- Plungės miesto darnaus judumo planas pateikiamas 4 egz. ir elektroniniu variantu.

- Judumo plano aiškinamajame rašte pateikiama informacija apie planuojamos teritorijos susisiekimo sistemos  bei infrastruktūros būklę su potencialių plėtros galimybių bei probleminių situacijų analize. Duomenys ir ekonominiai skaičiavimai, gauti rengiant Judumo planą ir konkretizuojant sprendinius, pagrindžiami brėžiniuose pateiktais sprendiniais, naudota plano rengimo metodika ir kitais su plano rengimu susijusiais paaiškinimais.

- Judumo plano brėžiniai sudaromi pagal georeferencinę duomenų bazę, o teritorijose, kurioms jos nėra – pagal esamus topografinius žemėlapius. Pagrindiniai brėžiniai rengiami masteliu M1:5000-10000. Detalizuojantys brėžiniai rengiami masteliu M1:2000

- Planavimo terminai:

  - Judumo planą parengti iki 2017 m. gruodžio 1 d.

  - Natūriniai tyrimai ir apklausos turi būti atliktos balandžio-rugpjūčio mėnesiais.

- Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų ir nuo pirkėjo bei tiekėjo nepriklausančių aplinkybių paslaugų teikimo pabaigos terminas gali būti pratęstas, o termino pratęsimo faktas įforminamas papildomu susitarimu.

----------------------------------------------------