NAUSODŽIO SENIŪNIJOS VEIKLOS IR DARBŲ PRISTATYMAS KAIMO REIKALŲ KOMITETUI

2023-05-08

Plungė

Planinis komiteto klausimas: Plungės miesto ir kaimo seniūnijų veikla, planuojami darbai, problemos.

Seniūnija vykdė savivaldybės administracijos perduotas funkcijas: prižiūrėjo vietinės reikšmės kelius bei gatves, nebenaudojamas kaimo kapinaites, kultūros paveldo objektus, viešąsias erdves, rekreacines teritorijas, organizavo visuomenei naudingus darbus, vykdė įvairias numatytas socialinės paramos priemones, rūpinosi ir prižiūrėjo soc. rizikos šeimas, prisidėjo prie bendruomenių renginių ir švenčių organizavimo, vykdė priskirtas žemės ūkio funkcijas, teikė gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo, prašymų priėmimo, konsultavimo ir kt. paslaugas.

2022 METAI: TRUMPA VEIKLŲ IR ATLIKTŲ DARBŲ APŽVALGA

Trumpa seniūnijos apžvalga: seniūnija yra priemiestinė, užima 10 636 ha plotą. Gyventojų skaičius seniūnijoje didėjantis: 2019 m. – 4050, 2020 m. – 4104, 2021 m. - 4151 gyventojai. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenimis 2022 m. gruodžio 31 d. Nausodžio seniūnijoje gyveno 4162 gyventojai.

Seniūnijos teritorijoje yra 17 kaimų su Varkalių, Prūsalių, Stonaičių, Karklėnų, Juodeikių gyvenvietėmis, kuriose susikūrusios 5 vietos bendruomenės, 8 sodų bendrijos. Prūsalių gyvenvietėje veikia lopšelis-darželis (lopšelio-darželio „Vyturėlis“ filialas), Varkalių gyvenvietėje veiklą toliau vykdo biblioteka, Stonaičiuose yra socialinės globos namai. Nuo 2021 metų sausio 1 d. Varkalių bendruomenė įkūrė vaikų dienos centrą, kuris veikia iki šiol.

Seniūnijos organizacinė struktūra: seniūnijoje be seniūno dirba: žemės ūkio specialistė Daiva Kerpauskienė, specialistai Algirdas Puidokas ir Raimonda Baltutė, socialinių darbo organizatorė Regina Breiterė. Šiuo metu seniūnijos raštvedžio (0,7 etato) ir valytojo (0,5 etato) darbo vietos yra laisvos. Seniūnijoje taip pat dirba pagalbinis darbininkas, o šiltuoju metų laiku į darbą priimami 2 pagalbiniai-sezoniniai darbuotojai.

Nuo 2022 metų sausio mėn. seniūnijos administracija persikėlė į naujas patalpas adresu Kulių g. 76, Varkaliai.

Seniūnijos biudžetas: 2022 metų seniūnijos biudžeto išlaidų sąmatą sudarė 56,4 tūkst. eurų, iš kurių 8,9 tūkst. eurų buvo skirta viešųjų erdvių priežiūrai, t. y. įdarbinti žmonės sezoniniams darbams dirbti, o 8,0 tūkst. eurų viešųjų erdvių tvarkymo paslaugų pirkimui. Likusi suma buvo paskirstyta pagal išlaidų ekonominius straipsnius, atsižvelgiant į ūkinį būtinumą: transportui išlaikyti, seniūnijai šildyti, elektrai, ryšiams, kanceliarinėms prekėms bei atsiskaitymui už komunalines paslaugas.

Socialinė veikla: seniūnijoje 2022 metais priimti iš viso 786 prašymai įvairioms socialinėms išmokoms gauti (2021 m. – 535 prašymai). Iš dalies socialinę padėtį seniūnijoje atspindi vienas rodiklis: šešis kartus per metus (kas du mėnesiai) sunkiai gyvenantiems asmenims yra dalijami maisto produktai iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo. Tokių asmenų seniūnijoje yra (sviruoja skirtingu metu) nuo 150 iki 160.

Žemės ūkio funkcijų vykdymas: yra pastebimas ūkių stambėjimas, geriau tvarkomi deklaruojami plotai (iškirsti krūmai ir nusausintos pelkės), todėl plotų kiekis didėja, o pareiškėjų mažėja. 2018 m. – pateiktos deklaravimui 292 paraiškos (5860,8 ha), 2019 m. – 287 (6856,27 ha), 2020 m. – 280 (7123,73 ha), 2021 m. – 274 (7112,71 ha), o 2022 m. – 273 paraiškos (6820,63 ha).

Kelių/gatvių priežiūra ir tvarkymas: seniūnija prižiūri 169 km kelių, iš jų: su asfalto danga – 21,3 km, su žvyro danga – 117,4 km, su grunto danga – 30,5 km. Iš viso kelių/gatvių priežiūrai ir einamajam remontui seniūnijoje iš Kelių priežiūros ir plėtros programos per metus buvo skirta 75,96 tūkst. eurų. Šios lėšos panaudotos žvyro dangos gatvių greideriavimui (6,6 tūkst. eurų), žvyravimui (5,9 tūkst. eurų), pakelės griovių formavimui greideriu (7,8 tūkst. eurų) bei iškasant ir gruntą išvežant (7,2 tūkst. eurų), duobių asfalto dangoje taisymui (9,0 tūkst. eurų), paklota ištisinė asfalto danga Pakalnės gatvėje per Prūsalių gyvenvietę (38,0 tūkst. eurų) ir kiti smulkesni darbai.

Kita veikla bei atlikti darbai 2022 metais: seniūnija prižiūri piliakalnius, paminklus bei koplytėles (iš viso 35 vnt.), 15 neveikiančių kaimo kapinaičių, kultūros paveldo objektus, Kaušėnų memorialą, t. y. žydų tautybės gyventojų žudynių vietą Kaušėnuose bei Kulių žydų žudynių vietą Vieštovėnuose. Visuose piliakalniuose ir kapinėse nuolat pjaunama žolė, renkamos šiukšlės, atliekamas būtinasis smulkus remontas. Žolės pjovimo darbus ant piliakalnių, kaimo kapinaitėse, rekreacinėse zonose, pakelėse bei kitose teritorijose, kur darbus galima atlikti mechanizuotai, vykdė MB „Domguda“ už 9,0 tūkst. eur. Vietose, kur šių darbų atlikti su technika nėra galimybės – žolę pjovė sezoniniai darbininkai.

Dar 2020 m. buvo pasirašyta statybos užbaigimo deklaracija rekreacinės teritorijos Kaušėnų kaime prie Gandingos HE (Babrungo g. 4, Kaušėnai) įrengimui. Nuo šio momento seniūnija prižiūri šią teritoriją: pastoviai pjauną žolę, prižiūri viešą tualetą, renka ir išveža šiukšles, valo sniegą nuo takų bei atlieka kitus darbus. Pradėjus eksploatuoti šią teritoriją buvo aišku, kad norint ja naudotis pilnavertiškai, būtina tinklinio aikštelėje įrengti drenažą paviršinio vandens surinkimui, įrengti tvirtus pagrindus po treniruokliais, o tai projekte nebuvo numatyta, todėl tam buvo skirtas papildomas finansavimas ir darbai atlikti.

2021 metų pabaigoje buvusioje Nausodžio mokykloje buvo užbaigti rekonstrukcijos-renovacijos darbai, šias patalpas pritaikant seniūnijos administracijai bei socialiniams butams. Į naujas patalpas seniūnijos administracija persikėlė 2022 m. pradžioje. Buvusi mokyklos teritorija yra mėgstama bendruomenės viešoji erdvė, t. y. stadionas ir aikštynai, kuriuose seniūnija pastoviai pjauna žolę, vykdo būtinuosius priežiūros ir remonto darbus. Metų eigoje teritorija buvo dalinai aptverta, išvalytas šalia stadiono pratekantis kanalas, įrengta atliekų surinkimo (konteinerių) aikštelė bei takas ir privažiavimas prie jos.

Metų pradžioje seniūnija užbaigė įruošti aštuonis socialinius butus gyventojams adresu Kulių g. 76 (Varkaliai): buvo nupirkti ir surinkti virtuvės baldai, prijungtas vanduo, kanalizacija, kita būtina įranga. Šie butai skubos tvarka buvo ruošiami karo pabėgėliams iš Ukrainos, į juos atgabenti kiti baldai ar įranga. Tačiau metų eigoje šių butų pabėgėliams neprireikė ir į juose buvo apgyvendinti Lietuvos piliečiai.

2023 METAI: VEIKLŲ KRYPTYS IR DARBAI

Biudžetas: 2023 metų seniūnijos biudžeto išlaidų sąmatą sudaro 71,1 tūkst. eurų, iš kurių 7,5 tūkst. eurų skirta viešųjų darbų programai, t. y. įdarbinti žmones sezoniniams darbams dirbti. Likusi suma paskirstyta pagal išlaidų ekonominius straipsnius. Teikiant poreikį šiems metams lėšų buvo prašoma ženkliai daugiau.

Lėšos kelių/gatvių priežiūrai ir tvarkymui: iš viso kelių/gatvių priežiūrai ir einamajam remontui seniūnijoje iš Kelių priežiūros ir plėtros programos šiais metais skirta 76,7 tūkst. eurų. Šias lėšas preliminariai planuojama panaudoti sekančiai: žvyro dangos gatvių greideriavimui (8,0 tūkst. eurų), žvyravimui (6,1 tūkst. eurų), pakelės griovių formavimui (11,7 tūkst. eurų), duobių asfalto dangoje taisymui (10,9 tūkst. eurų), ištisinės asfalto dangos vienoje iš gatvių gyvenvietėje paklojimui (39,9 tūkst. eurų) bei atlikti kitus smulkesnius darbus.

Iš savivaldybės biudžeto kelių/gatvių priežiūrai Nausodžio seniūnijai yra paskirta 14,3 tūkst. eurų. Šios lėšos didžiąja dalimi naudojamos sniego valymui žiemos sezono metu. 2023 metais sniego valymui jau panaudota 4,7 tūkst. eurų. Likusi suma bus naudojama žvyro dangos gatvių laistymui sausuoju metų laiku (2022 metais šiems darbams buvo panaudota 1,5 tūkst. eurų), bei kitoms netikėtai iškilusioms avarijoms ar problemoms likviduoti.

Kita veikla bei planuojami darbai 2023 metais:

- administracinės patalpos: 2022 metus seniūnijos administracija pradėjo naujose patalpose adresu Kulių g. 76, Varkaliai. Reikalinga įrengti teritorijos stebėjimo kameras.

- rekreacinė teritorija Kaušėnų kaime: reikalinga padidinti elektros galią, nes jos nepakanka renginių metu; stebėjimo kameras prijungti prie centrinio stebėjimo pulto; įrengti visos teritorijos apšvietimą; sutvarkyti krantą-maudymosi vietą; įrengti pantoninį tiltelį prieplaukai; teritoriją įveiklinti.

- autobusų maršrutai, sustojimų vietos: dar nuo 2021 metų pradžioje Plungės mieste ir rajone pradėjo kursuoti naujais maršrutais viešojo transporto autobusai, t.y. Sodų g. (Prūsaliai), Medelyno g. (Noriškiai), Babrungo g. (Kaušėnai), Karklėnų gyvenvietėje. Šiose gatvėse nėra autobusų stotelių, keleivių laukimo paviljonų, kuriuos būtina įrengti. Iš viso reikalinga 12 autobusų stotelių.

- Karklėnų gyvenvietė: reikalinga sutvarkyti buvusių kultūros namų teritoriją, kur pastatų jau nėra, tačiau sklypas labai apleistas, jame kaupiasi įvairios šiukšlės; būtina įrengti autobusų stotelę su laukimo paviljonu gyvenvietėje. Kol kas lieka „atviras“ klausimas dėl buvusios mokyklos patalpų, pastatui reikalingas remontas, šiuo metu juo naudojasi vietos bendruomenė, kuri bando teikti paraiškas gauti finansavimą pastato remontui, bet pastangos kol kas bevaisės.

- Stonaičių gyvenvietė: vieno iš Stonaičių tvenkinio pylimas yra avarinės būklės, o per jį eina gyvenvietės pagrindinė Tuopų gatvė, pylimą būtina remontuoti. 2018 metais buvo parengtas remonto projektas. Taip pat gyvenvietė yra visiškai neapšviesta, nėra įrengtas autobusų sustojimas, keleivių laukimo paviljonas.

- Varkalių gyvenvietė: Varkalių gyvenvietėje yra parengti Pušies ir Beržų gatvių sutvarkymo/rekonstrukcijos projektai, gatvės yra įtrauktos į prioritetinių remontuojamų gatvių sąrašą. Šiuo metu rekonstruojama Sodo gatvė, darbus planuojama baigti iki metų galo. Likusių gatvių būklė Varkalių gyvenvietėje yra prasta: asfaltas labai prastos būklės, apšvietimo ir pėsčiųjų takų iš viso nėra.

- Prūsalių gyvenvietė: gatvių ir kelių būklė, kurias prižiūri seniūnija yra prastos būklės, būtina pagerinti gyvenvietės apšvietimo kokybę. Tam planuojama artimiausiu metu rekonstruoti Kaštonų al. apšvietimą.

Nausodžio seniūnijos teritorijoje yra „registruota“ 35 apleisti ne žemės ūkio paskirties sklypai, keletas apleistų, neprižiūrimų pastatų. Tokių teritorijų ar pastatų savininkai yra įspėjami, jiems pagal įstatymą taikomi didesni žemės mokesčiai, todėl neprižiūrimo turto yra tendencija mažėti.

Išvardintų ir aprašytų problemų sąrašas nėra baigtinis, gyvenvietėse yra ir daugiau smulkesnių problemų, kurias esant galimybei reikalinga išspręsti.

Ruošė Nausodžio seniūnas Gintaras Domarkas