Babrungo Seniūnija

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr | Objektas, kelio ruožas ar atkarpa | Darbų rūšis arba trumpas aprašymas | Panaudotos lėšos  (Eur su PVM) | Darbų kiekis (m, km, m3 t.t) | Darbų pradžios data (galima nurodyti apytiksliai mėnesiais) | Darbų pabaigos data (galima nurodyti apytiksliai mėnesiais) | Darbus atlikęs rangovas | Pastabos (nurodyti priežastį jei darbai nebuvo atlikti ar susidurta su tam tikrais sunkumais, finansuota KPPP ar SB lėšomis) |
| 1 | Seniūnijos vietinės reikšmės keliai | Žvyro dangos grederiavimo darbai (1 km 1 pravažiavimas) | 2356,05 (SB) | 86,54 km | 2024-03-07 | 2024-03-14 | UAB ,,Plungės lagūna“ |  |
| 2 | Seniūnijos vietinės reikšmės keliai | Žvyro dangos grederiavimo darbai (1 km 1 pravažiavimas) | 1252,63 (SB) | 46,01 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | UAB ,,Plungės lagūna |  |
| 3 | Alytaus gatvės sankirta su Beržų gatve Lieplaukalės k. | Asfaltbetonio dangos frezavimas, asfaltbetonio įrengimas, kelkraščių įrengimas | 1872,37 (KP) | 50 kv.m. | 2024-04-09 | 2024-04-15 | UAB ,,Plungės lagūna“ |  |
| 4 | Seniūnijos vietinės reikšmės keliai | Žvyro dangos grederiavimo darbai (visu kelio pločiu) | 2138,93 (KP) | 34,06 km | 2024 -04-29 | 2024-05-22 | UAB ,,VVARF“ | Greideriavimas atliktas du kartus balandžio 24 ir gegužės 21 ir 22 dienomis |
| 5 | Šlaito g.  Kaštonų g.  Žalioji g.  Technikos g.  Naujoji g.  Ramioji g.  Sruojos g.  Pušelės g.  Alytaus g.  Salantų kelio g. | Gatvių su žvyro danga laistymo paslaugos | 515,46 (SB) | 28 400 kv.m. | 2023-05-24 | 2023-05-24 | AB ,,Kelių priežiūra“ |  |
| 5. | Alytaus g. M.Oginskio g.  Tilto g.  Laukų g.  Tvenkinio g.  Sruojos g.  Vienkiemių g.  Pempinės g. | Gatvių su žvyro danga laistymo paslaugos | ??(SB) | 28 200 kv.m. | 2023-05-24 | 2023-05-24 | AB ,,Kelių priežiūra“ | Neapmokėta , nepateikė sąskaitos |
| 6. | Babrungo g. Truikių k. | 0,4 m diametro pralaidos įrengimas  Griovio kasimas/ įrengimas su transportavimu | 14275,17 (KP) | 9 m  765 kub.m. | 2024 balandžio mėn. . | 2024 gegužės mėn. | UAB ,,Transjuda“ |  |
| 7. | Eglių g. Babrungo k. | Griovio kasimas/ įrengimas su transportavimu | 670,28 (KP) | 45 kub.m. | 2024 gegužės mėn. . | 2024 gegužės mėn. | UAB ,,Transjuda“ |  |
| 8. | Laukų g. Babrungo k. | Griovio kasimas/ įrengimas su transportavimu | 652,93 (KP) | 26 kub.m. | 2024 gegužės mėn. . | 2024 gegužės mėn. | UAB ,,Transjuda“ |  |
| 9 | Tvenkinio g.  Jovaišiškės k. | 0,4 m diametro pralaidos įrengimas | 570,53 (KP) | 9 m | 2024 liepos mėn. | 2024 liepos mėn. | UAB ,,Transjuda“ |  |
| 10 | Seniūnijos vietinės reikšmės keliai | Dangos atnaujinimas žvyru | 11545,77 (KP) | 527,18 kub.m. | 2024-05-31 | 2024-06-05 | UAB ,,Transjuda“ |  |
| 11 | Klevų g. Didvyčių k. | Dangos atnaujinimas skalda | 968,73 (KP) | 20,00 kub.m. | 2024-06-04 | 2024-06-04 | UAB ,,Transjuda“ |  |
| 12 | Kalno g. Jovaišiškės k. | Dangos atnaujinimas skalda | 501,8 (KP) | 10,36 kub.m. | 2024-06-04 | 2024-06-04 | UAB ,,Transjuda“ |  |
| 13 | Seniūnijos vietinės reikšmės keliai | Žvyro dangos grederiavimo darbai (visu kelio pločiu) | 898,03 (KP) | 14,30 km | 2024 -07-22 | 2024-07-23 | UAB ,,VVARF“ |  |
| 14 | Seniūnijos vietinės reikšmės keliai | Žvyro dangos grederiavimo darbai (visu kelio pločiu) | 1353,97 (KP) | 21,56 km | 2024 -08-19 | 2024-08-20 | UAB ,,VVARF“ | Dar nėra aktavimo |
| 15 | Vienkiemio g. Glaudžių k. | 0,4 m diametro pralaidos įrengimas | 760,68 (KP) | 12 m | 2024 rugsėjo mėn. |  | UAB ,,Transjuda“ | Pateiktas užsakymas |
| 16 | Salantų kelio k. Lieplaukalės k. | Griovio kasimas/ įrengimas su transportavimu |  | Apie 100-200 kub.m. | 2024 rugsėjo mėn. |  | UAB ,,Transjuda“ | Pateiktas užsakymas |
| 17 | Seniūnijos vietinės reikšmės keliai | Dangos atnaujinimas žvyru |  | Pagal turimas lėšas | 2024 rugsėjo mėn. |  | UAB ,,Transjuda“ | Pateiktas užsakymas |
| 18 | Seniūnijos vietinės reikšmės keliai  (Nugarių g. Truikių k. ) | Dangos atnaujinimas skalda |  | Pagal turimas lėšas | 2024 rugsėjo mėn. |  | UAB ,,Transjuda“ | Pateiktas užsakymas |
| 19 | Glaudžių kaimas  Dvaro g.  Nr. PL-0245 | Autobuso laukimo paviljonas | 6,7 (KP) | 1 vnt. | 2024 rugsėjo mėn. |  | Paviljonas bus perkamas viešo pirkimo būdu | Peronas įrengiamas ūkio būdu |

Babrungo seniūnė Rūta Jonušienė