PLATELIŲ SEN.

Gatvių su asfaltbetonio danga remontui buvo suplanuoti 14 000 eur. Visa ši suma buvo skirta Liepijų g. Platelių miestelyje asfaltavimui prijungiant probleminę, neasfaltuotą gatvės atkarpą prie esamos asfaltuotos gatvės dalies. Iš SB lėšų – 865,8 Eur buvo įsigytos 3 tonos šalto asfalto su kuriuo buvo lopomi seniūnijos teritorijoje esantys keliais ir juose esančios duobės.

Gatvių su žvyro danga tvarkymui buvo suplanuoti 25 500 eur. Dalis šios sumos 7226,43 Eur buvo skirta kelio sankasos griovių formavimui Kalnų g. ir Pagilaičių g., taip pat įrengiant reikiamas pralaidas lietaus vandeniui nubėgti. Likusi suma 19 431,39 buvo skirta žvyravimo darbams visoje seniūnijos teritorijoje. Už šią sumą atvežta 630 m³ žvyro ir 96 m³ skaldos. Likusi KPPP lėšų dalis, 5 000 eur, skirta greideriavimui. Greideriavimui ir žvyrkelių laistymui taip pat naudojami ir „sniego pinigai“. Sniego valymui šiais metais sunaudota 6891,52 Eur. „Sniego pinigų“ Likutis šiai dienai – 9568,55 Eur.

ŠATEIKIŲ SEN.

Gatvių su asfaltbetonio danga remontui buvo suplanuoti 8 200 eur. Visa ši suma buvo skirta duobių Parko g. Šateikių kaime lopymui. Už šią sumą sutvarkyti 335,7 m² duobių. Iš SB lėšų – 473,3 Eur buvo įsigyta 1,5 tonos šalto asfalto, su kuriuo buvo lopomi seniūnijos teritorijoje esantys keliais ir juose esančios duobės.

Gatvių su žvyro danga tvarkymui buvo suplanuoti 30 000 eur. Dalis šios sumos - 11960,98 Eur buvo skirta kelio sankasos griovių formavimui Liepų g. Papievių k., 7820,50 Eur buvo skirta žvyravimo darbams visoje seniūnijos teritorijoje. Už šią sumą atvežta 297,31 m³ žvyro ir 18,2 m³ skaldos. Žvyrkelių priežiūrai likusi suma šiai dienai 10 704,08 Eur. Už šią sumą planuojama žvyruoti kelius ir įrengti/atnaujinti dvi pralaidas. Likusi KPPP lėšų dalis skirta greideriavimui, likutis 6060,03. „Sniego pinigų“ sniego valymui nuo kelių šiais metais sunaudota 2554,49 ir greideriavimui 3261,63. „Sniego pinigų“ likutis šiai dienai – 7507,94 Eur.