Paukštakių seniūnija

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr | Objektas, kelio ruožas ar atkarpa | Darbų rūšis arba trumpas aprašymas | Panaudotos lėšos  (Eur su PVM) | Darbų kiekis (m, km, m3 t.t) | Darbų pradžios data (galima nurodyti apytiksliai mėnesiais) | Darbų pabaigos data (galima nurodyti apytiksliai mėnesiais) | Darbus atlikęs rangovas | Pastabos (nurodyti priežastį jei darbai nebuvo atlikti ar susidurta su tam tikrais sunkumais, finansuota KPPP ar SB lėšomis) |
| **Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūra** - **19200,00** | | | | | | | | |
| 1. | Paukštakių k., Mokyklos g. | Pralaidos įrengimas | 1113,07 | 9,0 m | 2024.06.01 | 2024.06.30 | UAB „Transjuda“ | KPPP |
| 2. | Paežerės k., Ežero g. | Žvyras/skalda  su paskleidimu | 7304,96 | 192 m3/64 m3 | 2024.09.09 | 2024.09.09 |
| 3. | Jogaudų k., Juodupės g. |  | 1475,84 | 32 m3/16 m3 | 2024.09.10 | 2024.09.10 |
| 4. | Vaištarų k., Mokyklos g. |  | 7803,84 | 144 m3/96 m3 | 2024.09.10 | 2024.09.11 |
| 5. | Paišiotų k., Alsėdžių g. |  | 1502,29 | 96 m3/48 m3 | 2024.09.11 | 2024.09.11 |
|  | 2925,23 | SB (sniego pinigai) |
| **Kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga priežiūra** - **8000,00** | | | | | | | | |
| 1. | Šlečkų k., Pušyno g. | asfaltavimas | 8000,00 |  |  | 2024.10.01 | UAB „VVARFF“ | KPPP |
| **Kelių ir gatvių su žvyro danga greideriavimas** - **5000,00** | | | | | | | | |
| 1. | Vietinės reikšmės keliai | greideriavimas | 5000,00 | 80 |  | 2024.12.01 | UAB „VVARFF“ | KPPP |
| **8 programos 2024 m išskaidytos lėšos seniūnijoms (sniego pinigai) – 10224,50** | | | | | | | | |
| 1. | Žvyruotų kelių ruožai arti gyv. namų | Kelių laistymas | 1557,58 | 85820 m2 | 2024.05 | 2024.08 | AB „Kelių priežiūra“ | SB (sniego pinigai) |
| **Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbai atlikti su seniūnijos turima technika** | | | | | | | | |
| 1. | Vietinės reikšmės keliai | greideriavimas |  | 80 km 3 kartus | 2024.04.01 | 2024.08.30 | seniūnijos turima technika | SB |
| 2. | pakelių šienavimas |  | 80 km 3 kartus | 2024.05.15 | 2024.09.10 | SB |