Nausodžio seniūnija

| Eil. Nr | Objektas, kelio ruožas ar atkarpa | Darbų rūšis arba trumpas aprašymas | Panaudotos lėšos (Eur su PVM) | Darbų kiekis (m, km, m3 t.t) | Darbų pradžios data (galima nurodyti apytiksliai mėnesiais) | Darbų pabaigos data (galima nurodyti apytiksliai mėnesiais) | Darbus atlikęs rangovas | Pastabos (nurodyti priežastį jei darbai nebuvo atlikti ar susidurta su tam tikrais sunkumais, finansuota KPPP ar SB lėšomis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kelių ir gatvių su asfalto danga priežiūra (asfalto duobių taisymas) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kaštonų g. (Prūsaliai) | Asfalto duobių taisymas | 7,99 tūkst. |  | balandis | gegužė | UAB “Plungės Lagūna” | KPPP |
| 2 | Sruojos g. (Varkaliai) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ...t.t. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kelių ir gatvių su asfalto danga paprastasis remontas (ištisinis asfaltavimas) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Žalioji g. (Varkaliai) | Ištisinis asfaltavimas | 27,9 tūkst. | 120 m | birželis | liepa | UAB “Plungės Lagūna” | KPPP |
| 2 | Kanalo g. (Varkaliai) | Ištisinis asfaltavimas | 27,5 tūkst. | 260 m | 2023 m. lapkritis | 2023 m. lapkritis | UAB “Plungės Lagūna” | KPPP (skola iš 2023 m.) |
| 3 | Beržų g. (Varkaliai) | Ištisinis asfaltavimas | 367,7 tūkst. | 1,1 km | birželis | liepa | UAB “Plungės Lagūna” | SB |
| 4 | Pušies g. (Varkaliai) | Kapitalinis remontas |  | 1,0 km | birželis | lapkritis | UAB “Plungės Lagūna” | KPPP (darbai vykdomi) |
|  | Kelių ir gatvių su žvyro danga greideriavimas |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kelių ir gatvių greideriav. | greideriavimas | 2848 | 44 km | balandis | balandis | UAB “Transjuda” | KPPP |
| 2 | Kelių ir gatvių greideriav. | greideriavimas | 2010 | 34 km | birželis | birželis | UAB “VVARFF” | KPPP |
| 3 | Kelių ir gatvių greideriav. | greideriavimas | 2491 | 40 km | liepa | rugpjūtis | UAB “VVARFF” | KPPP |
| 4 | Kelių ir gatvių greideriav. | greideriavimas |  |  | rugsėjis |  | UAB „VVARFF“ | KPPP, vyksta šiuo metu |
|  | Kelių ir gatvių su žvyro danga paprastasis remontas ir priežiūra |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lakštingalų g. (Kalniškiai) | Griovų formavimas |  | 110 m | balandis | balandis | UAB “Transjuda” | KPPP |
| 2 | Vyturio g. (Kalniškiai) | Griovų formavimas |  | 90 m | balandis | balandis | UAB “Transjuda” | KPPP |
| 3 | Gongingos piliakalnio g. | Griovų formavimas |  | 150 m | balandis | balandis | UAB “Transjuda” | KPPP |
| 4 | Žolyno g. (Varkaliai) | Paviršiaus stiprinimas | 1184 | 100 m | vasaris | vasaris | UAB “Transjuda” | KPPP |
| 5 | Ramunių g. (Varkaliai) | Paviršiaus stiprinimas | 1952 | 120 m | kovas | kovas | UAB “Transjuda” | KPPP |
| 6 | Pamiškės g. (Varkaliai) | Užpilta išplova |  | 12 m3 | kovas | kovas | UAB “Transjuda” | KPPP |
| 7 | Tuopų g. (Stonaičiai) | Užpilta išplova |  | 8 m3 | kovas | kovas | UAB “Transjuda” | KPPP |
| 8 | Sodų g. (Varkaliai) | Griovių formavimas, paviršiaus stiprinimas | 1996 | 250 m | liepa | liepa | MB „Plungės Tomis“ | SB, gyventojų prisidėjimas |
| 9 | Sodžiaus g. (Vieštovėnai) | Paviršiaus stiprinimas | 1488 | 200 m | balandis | balandis | UAB “Transjuda” | KPPP |
| 10 | Mažoji g. (Karklėnai) | Paviršiaus stiprinimas | 940 | 100 m | birželis | birželis | UAB “VVARFF” | KPPP |
| 11 | Rugio g. (Kalniškiai) | Griovių formavimas, paviršiaus stiprinimas | 3299 | 180 m | kovas | kovas | UAB “Transjuda” | KPPP, gyventojų prisidėjimas |
| 12 | Kaimynų g. (Mostaičiai) | Griovių formavimas | 1898 | 250 m | rugpjūtis | rugpjūtis | UAB “Transjuda” | KPPP, SB |
| 13 | Tuopų g. (Stonaičiai) | Griovių formavimas, paviršiaus stiprinimas |  | 300 m | rugsėjis | spalis |  | SB, darbai vykdomi |
| 14 | Pakalnės g. (Prūsaliai) | Griovių formavimas |  |  | rugsėjis | rugsėjis |  | SB, darbai vykdomi |
| 15 | Tvenkinio g. (Varkaliai) | Pralaidos remontas, kanalo valymas |  |  | rugpjūtis | rugsėjis |  | SB, darbai baigiami |