Plungės miesto Seniūnija

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr | Objektas, kelio ruožas ar atkarpa | Darbų rūšis arba trumpas aprašymas | Panaudotos lėšos  (Eur su PVM) | Darbų kiekis (m, km, m3 t.t) | Darbų pradžios data (galima nurodyti apytiksliai mėnesiais) | Darbų pabaigos data (galima nurodyti apytiksliai mėnesiais) | Darbus atlikęs rangovas | Pastabos (nurodyti priežastį jei darbai nebuvo atlikti ar susidurta su tam tikrais sunkumais, finansuota KPPP ar SB lėšomis) |
| ATLIKTI DARBAI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Įrengta atkarpa Jovaišiškės kapinių tako |  | 14 tūkst.Sav. Biudž. |  | Rugpjūčio mėn. | Rugsėjo mėn. | UAB „Egistada“ | SB,neįrengti nuožulnaus tako borteliai |
| 2 | Telšių kapinės | Visos kapinių teritorijos naujos tvoros įrengimas | 30 tūkst. |  | Rugsėjo mėn. | Darbai vykdymo eigoje | UAB „MARSTATA“ | SB |
| 3 | Plungės m. Babrungo užtvanka | Tiltelio atnaujinimo darbai | 1500 eurų |  | Rugpjūčio mėn. | Rugpjūčio mėn. | Ūkio būdu, nupirkta mediena ir metalo detalės | SB |
| 4 | Plungės m. S. Nėries g. | Kaštonų šalinimas bei kelmų rovimas (nugręžimas) | 3781 eurų |  | Rugpjūčio mėn. | Rugpjūčio mėn. | UAB „Enila“ | SB |
| 5 | Plungės m. Rietavo g. šaligatvio dalis | Šaligatvio įrengimas | 18 tūkst. |  | Liepos mėn. | Liepos mėn. | UAB „Kesrama“ | SB |
| 6 | Plungės m. Gandingos g. | Neasfaltuotos gatvės dalies asfaltavimas | 21 tūkst. |  | Rugsėjo mėn. | Rugsėjo mėn. | UAB „Plungės lagūna“ | SB |
| 7 | Plungės m. Aušros g. | Lietaus nuotekų šulinių įrengimas | 5,3 tūkst. |  | Rugpjūčio mėn. | Rugpjūčio mėn. | UAB „Plungės lagūna“ | SB |
| 8 | Plungės m. Parko g. 3A | Sporto ir rekreacijos zonos laistymo sistemos remonto darbai | 4,5 tūkst. |  | Birželio mėn. | Birželio mėn. | UAB „Eurosistema ir ko“ | SB |
| 9 | Plungės m. asfalto dangos gatvių priežiūros (duobių) darbai | Gatvių duobių taisymas | 175 tūkst. |  | Gegužės | Liepos mėn. | UAB „Plungės lagūna“ | KPPP |
| 10 | Plungės m. Aušros g. | Ištisinio asfalto dangos atnaujinimas | 55 tūkst. |  | Rugpjūčio mėn. | Rugpjūčio mėn. | UAB „Plungės lagūna“ | KPPP |
| 11 | Plungės m. | Žvyro dangos gatvių greideriavimo bei žvyravimo darbai | 30 tūkst. |  | Kovo mėn. | Rugsėjo mėn. | UAB „VARF“ | KPPP |
| 12 | Plungės m. Jucio g. 4-8 | Gatvės asfalto dangos atnaujinimo darbai | 59 tūkst. |  | Liepos mėn. | Liepos mėn. | UAB „Plungės lagūna | KPPP |
| 13 | Plungės m. Jucio g. 48-46 | Gatvės asfalto dangos atnaujinimo darbai | 46 tūkst. |  | Rugpjūčio mėn. | Rugpjūčio mėn. | UAB „Plungės lagūna | KPPP |
| 14 | Plungės m. Vytauto g. | Šaligatvio atnaujinimo darbai | 30 tūkst. |  | Balandžio mėn. | Balandžio mėn. | UAB „Kesrama“ | KPPP |
| 15 | Plungės m. Vaišvilos g. | Šaligatvio atnaujinimo darbai | 45 tūkst. |  | Balandžio mėn. | Gegužės mėn. | UAB „Kesrama“ | KPPP |
| 16 | Plungės m. Rietavo g. | Šaligatvio atnaujinimo darbai | 57 tūkst. |  | Liepos mėn. | Liepos mėn. | UAB „Kesrama“ | KPPP |
| 17 | Plungės m. | Šaligatvių smulkaus remonto darbai bei 3 A. Jucio g. pėsčiųjų perėjų pritaikymo neįgaliesiems atnaujinimas | 25,8 tūkst. |  | Rugsėjo mėn. | Rugsėjo mėn. | UAB „Kesrama“ | KPPP |
| BUS VYKDOMI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Plungės m. Mozūrų g. | Asfalto dangos atnaujinimo darbai | 28,1 tūkst. |  | Rugsėjo mėn. | Spalio mėn. | UAB „Plungės lagūna | KPPP |
| 19 | Plungės m. S. Nėries g. | Šaligatvio atnaujinimo darbai | 83 tūkst. |  | Rugsėjo mėn. | Darbai vykdomi | UAB „Kesrama“ | KPPP |
| 20 | Plungės m. S. Nėries g. | Gatvės dalies apšvietimo įrengimo darbai | 24,5 tūkst. |  | Rugsėjo mėn. | Darbai vykdomi | UAB „Varff“ | SB |
| 21 | Plungės m. Jucio g. | „Supermiesto“ vaikų žaidimų aikštelės dalies dangos bei įrengimų atnaujinimas-rengiamas viešasis pirkimas | Apie 30 tūkst. | Skyrus lėšas |  |  |  | SB |
| 22. Vykdomi | visų viešųjų | paslaugų | teikimo | mieste | pagal | atskiras | sutartis | darbai |

Plungės miesto seniūnė Dangirutė Jurkuvienė