**KULIŲ** Seniūnija

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr | Objektas, kelio ruožas ar atkarpa | Darbų rūšis arba trumpas aprašymas | Panaudotos lėšos  (Eur su PVM) | Darbų kiekis (m, km, m3 t.t) | Darbų pradžios data (galima nurodyti apytiksliai mėnesiais) | Darbų pabaigos data (galima nurodyti apytiksliai mėnesiais) | Darbus atlikęs rangovas | Pastabos (nurodyti priežastį jei darbai nebuvo atlikti ar susidurta su tam tikrais sunkumais, finansuota KPPP ar SB lėšomis) |
| 1 | Kumžaičių k., Kumžaičių g., PL0319 | Paprastojo remonto darbai (asfaltbetonio dangos frezavimas, išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio įrengimas, kelkraščių sutvarkymas) | 20199,06 | Ištisinis asfaltavimas 120 m | 2024-04-15 | 2024-04-26 | UAB „Plungės lagūna“ | KPPP lėšos |
| 2 | Kumžaičio k., Saulėtekio g.  PL0318 | Paprastojo remonto ir priežiūros darbai (griovio ir pralaidos įrengimas) | 3468,17 | Griovio įrengimui iškasta 392 m3 grunto, įrengta 6 m ilgio 0,4 m diametro pralaida | 2024 m. liepos mėn. | 2024 m. liepos mėn. | UAB „Transjuda“ | KPPP lėšos |
| 3 | Kumžaičio k., Saulėtekio g.  PL0318,  Paalančio g. PL0314,  Paalančio k. Naujoji g. PL0367 | Paprastojo remonto ir priežiūros darbai ( kelio dangos atnaujinimas žvyru ir dolo- mitine skalda) | 4291,01 | Žvyras – 48 m3, dolomitinė skalda - 63,76 m3 | 2024 m. rugpjūčio pradžia | 2024 m. rugpjūčio pradžia | UAB „Transjuda“ | KPPP lėšos – 1531,83 Eur, SB lėšos – 2759,18 Eur |
| 4 | Kulių seniūnijos keliai su žvyro danga | Kelių ir gatvių su žvyro danga greideriavimas | 4976,65 | 101 km | 2024 m. balandžio mėn. | 2024 m. rugsėjis -spalis mėn. planuojami greideriavimo darbai | UAB „Plungės lagūna“,  UAB „VVARFF“ | KPPP lėšos – 3931,21 Eur, SB lėšos – 1045,44 Eur |
| 5 | Kulių seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro ir grunto danga | Gatvių su žvyro ir grunto danga laistymas | 1823,52 | 3 kartus palaistytos kelių atkarpos ir gatvės, prie kurių yra gyventojų sodybos | 2024 m. gegužės mėn. | 2024 m. rugsėjo mėn. | AB „Kelių priežiūra“ | SB lėšos |
| 6 | Kulių seniūnijos keliai ir gatvės su žvyro ir grunto danga | Pakelių šienavimas | - | 46,8 km | 2024 m. birželio mėn. | 2024 m. birželio mėn. | Alsėdžių ir Paukštakių seniūnijai priklausantis traktorius | - |