**Stalgėnų seniūnija**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr** | **Objektas, kelio ruožas ar atkarpa** | **Darbų rūšis arba trumpas aprašymas** | **Panaudotos lėšos**  **(Eur su PVM)** | **Darbų kiekis (m, km, m3 t.t)** | **Darbų pradžios data (galima nurodyti apytiksliai mėnesiais)** | **Darbų pabaigos data (galima nurodyti apytiksliai mėnesiais)** | **Darbus atlikęs rangovas** | **Pastabos (nurodyti priežastį jei darbai nebuvo atlikti ar susidurta su tam tikrais sunkumais, finansuota KPPP ar SB lėšomis)** |
| **1** | Stalgėnų seniūnijos keliai | Kelių greideriavimas | 2528,66 Eur | 92,88 km | 2024-04 | 2024-04 | UAB „Plungės lagūna“ | Darbai atlikti |
| **2** | Stalgėnų seniūnijos keliai | Kelių greideriavimas | 1780,25 Eur | 22,5 km | 2024-05 | 2024-05 | UAB „VVarff“ | Darbai atlikti |
| **3** | Stalgėnų seniūnijos keliai | Kelių greideriavimas | 2624,37 Eur | 41,79 km | 2024-06 | 2024-06 | UAB „VVarff“ | Darbai atlikti |
| **4** | Milašaičių k: A.Plechavičiaus g.; Luknėnų k.:  Luknos g.,  Aušros g.;  Stalgėnų k.: Tvenkinio g., Lakštingalų g., Mokyklos g.;  Stalgo k.:  Ąžuolų g. | Kelių laistymo darbai | 658,85 Eur | 6,05 km | 2024-06 | 2024-06 | AB „Kelių priežiūra“ | Darbai atlikti |
| **5** | PL1182  Stalgėnų k. MIŠKO g. | Stalgėnų k. MIŠKO g. Ištisinis viršutinio sluoksnio iš AC 16  PD markės asfaltbetonio mišinio įrengimas | 13000 Eur | 0,14 km | 2024-08 | 2024-08 | UAB „VVarff“ | Darbai atlikti |
| **6** | Stalgėnų k. MIŠKO g. | Asfaltbetonio kelio duobių taisymas | 118,8 m2 | 2024-08 | 2024-08 | UAB „VVarff“ | Darbai atlikti |
| **7** | Milašaičių k. Pievų g. | Kelio griovių atstatymo darbai | 3448,40 Eur | 1,6 km | 2024-08 | 2024-08 | UAB „Transjuda“ | Darbai atlikti |
| **8** | Stalgėnų seniūnijos keliai | Žvyrkelio profiliavimas autogreideriu | 1958,70 Eur | 39,2 km | 2024-08 | 2024-08 | UAB „VVarff“ | Darbai atlikti |
| **9** | Milašaičių k: A.Plechavičiaus g. Luknėnų k.:  Luknos g. | Kelių laistymo darbai |  | 6 km | 2024-09 | 2024-09 | AB „Kelių priežiūra“ | Darbai dar neužaktuoti, bet padaryti |
| **10** | Stalgėnų seniūnijos keliai | Kelių greideriavimas |  | 26,26 km | 2024-09 | 2024-09 | UAB „VVarff“ | Darbai dar neužaktuoti, bet padaryti |
| **11** | Stalgėnų seniūnijos keliai | Kelių greideriavimas |  | Apie 35 km. | 2024-11 | 2024-11 | UAB „VVarff“ | Planuojama |
| **12** | Stalgėnų seniūnijos keliai | Sniego valymas |  | Apie 80 km. | 2024-11 | 2024-12 | UAB Raguvilė | Planuojama |